2022年驻马店市重点建设项目名单

| 序号 | 项目名称 | 计划开竣工 日期 （年月至年月） | 总投资 （万元） | 2022年度 计划投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（996个） |  | 80639157 | 34838624 |  |
| 一 | 创新能力驱动提升项目（13个） |  | 903697 | 438000 |  |
|  | 竣工项目（1个） |  |  |  |  |
| 1 | 新蔡县农民工返乡创业园 | 2020.1-2022.12 | 90000 | 40000 | 新蔡县 |
|  | 续建项目（3个） |  |  |  |  |
| 1 | 上海舞金机器人项目 | 2020.09-2023.12 | 100000 | 10000 | 经济开发区 |
| 2 | 驻马店市创新创业产业园及基础设施建设项目 | 2021.8-2023.8 | 84300 | 25000 | 市高新区 |
| 3 | 上蔡县产业集聚区创新创业园项目 | 2021.6-2023.12 | 150000 | 60000 | 上蔡县 |
|  | 计划新开工项目（9个） |  |  |  |  |
| 1 | 驻马店市双创中心项目 | 2022.1-2025.6 | 79397 | 5000 | 市产投集团 |
| 2 | 驻马店分子临床诊断实验室（第三方基因检测实验室）项目 | 2022.09-2023.12 | 30000 | 20000 | 经济开发区 |
| 3 | 中产集团化工产业创新创业发展基地项目 | 2022.08-2024.09 | 50000 | 3000 | 市高新区 |
| 4 | 克明食品科技有限公司产品中试基地及面制品装备研发基地建设项目 | 2022.1-2022.12 | 105000 | 105000 | 遂平县 |
| 5 | 遂平县数字农业（小麦、名品彩叶、葡萄、领鑫科技、容大、史丹利）创新应用基地建设项目 | 2022.5-2022.12 | 100000 | 100000 | 遂平县 |
| 6 | 遂平县高油酸花生繁育基地建设项目 | 2022.1-2022.12 | 15000 | 15000 | 遂平县 |
| 7 | 遂平县食品制造孵化园（北苑智港）项目 | 2022.7-2023.12 | 50000 | 25000 | 遂平县 |
| 8 | 平舆县白芝麻创新育种研究中心 | 2022.3-2023.12 | 20000 | 10000 | 平舆县 |
| 9 | 确山县菊花品质检验检测及研发中心建设项目 | 2022.1-2023.12 | 30000 | 20000 | 确山县 |
| 二 | 新型基础设施建设项目（16个） |  | 690300 | 297000 |  |
|  | 竣工项目（2个） |  |  |  |  |
| 1 | 上蔡县智慧城市基础设施建设项目 | 2021.9-2022.12 | 60000 | 30000 | 上蔡县 |
| 2 | 正阳县5G产业发展项目 | 2021.1-2022.12 | 32000 | 12000 | 正阳县 |
|  | 续建项目（6个） |  |  |  |  |
| 1 | 西平县城智慧化改造项目 | 2021.06-2023.06 | 40000 | 25000 | 西平县 |
| 2 | 上蔡县智慧城市建设项目 | 2021.1-2023.5 | 40000 | 16000 | 上蔡县 |
| 3 | 上蔡县融媒体中心建设暨农村数字电视建设项目 | 2021.2-2023.12 | 26800 | 12000 | 上蔡县 |
| 4 | 正阳县城市智慧改造项目（行政服务大数据中心） | 2021.1-2023.12 | 40000 | 15000 | 正阳县 |
| 5 | 新蔡县智慧城市综合服务中心 | 2021.3-2023.12 | 50000 | 20000 | 新蔡县 |
| 6 | 新蔡县5G基站建设项目 | 2021.01-2023.12 | 30000 | 15000 | 新蔡县 |
|  | 计划新开工项目（8个） |  |  |  |  |
| 1 | 河南省投智慧能源有限公司5G通信基站建设项目 | 2022.06-2024.06 | 52500 | 20000 | 驿城区 |
| 2 | 铁塔西平分公司智慧水利项目 | 2022.5-2024.12 | 14000 | 7000 | 西平县 |
| 3 | 上蔡移动5G建设项目 | 2022.01-2024.11 | 60000 | 25000 | 上蔡县 |
| 4 | 汝南县5G通信基础设施建设项目 | 2022.01-2023.12 | 33000 | 17000 | 汝南县 |
| 5 | 河南省投智慧能源有限公司汝南县5G通信基站建设项目 | 2022.09-2026.12 | 50000 | 3000 | 汝南县 |
| 6 | 平舆县中国移动通信集团河南有限公司驻马店分公司5G建设项目 | 2022.3-2023.6 | 60000 | 35000 | 平舆县 |
| 7 | 确山5G基站及场景应用建设项目 | 2022.3-2023.12 | 20000 | 10000 | 确山县 |
| 8 | 确山县智慧城市基础设施及基础场景应用 | 2022.1-2025.12 | 82000 | 35000 | 确山县 |
| 三 | 新型城镇化项目（52个） |  | 5666170 | 1549711 |  |
|  | 竣工项目（18个） |  |  |  |  |
| 1 | 驻马店市第五污水处理厂特许经营项目 | 2021.1-2022.12 | 17531 | 8931 | 市住建局 |
| 2 | 建设大道项目 | 2018.7-2022.5 | 16678 | 3678 | 驿城区 |
| 3 | 火车站片区续建道路工程建设项目（打捆项目） | 2020.12-2022.12 | 26250 | 18100 | 驿城区 |
| 4 | 驿城大道（永兴路-确山县北环路） | 2020.12-2022.12 | 33773 | 27273 | 驿城区 |
| 5 | 文化创意产业园区续建道路及景观绿化基础设施项目（打捆项目） | 2020.3-2022.12 | 42146 | 28150 | 驿城区 |
| 6 | 练江湖景观绿化提升工程（二片区） | 2020.6-2022.12 | 12000 | 6100 | 驿城区 |
| 7 | 老乐山景观大道（老乐山景区-白桥路） | 2020.12-2022.12 | 23349 | 21349 | 驿城区 |
| 8 | 驿城区百城提质工程建设项目（打捆项目） | 2021.12-2022.12 | 11043 | 10038 | 驿城区 |
| 9 | 经济开发区停车场项目 | 2021.03-2022.06 | 10000 | 8000 | 经济开发区 |
| 10 | 市高新区第三安置社区（东区） | 2019.10-2022.12 | 70000 | 30000 | 市高新区 |
| 11 | 市高新区第三安置社区（西区） | 2019.10-2022.12 | 150000 | 50000 | 市高新区 |
| 12 | 梅园路、兴旺街公共停车场项目 | 2021.1-2022.06 | 10200 | 1000 | 示范区 |
| 13 | 高铁广场片区棚改项目 | 2018.01-2022.12 | 143000 | 6000 | 示范区 |
| 14 | 西苑片区棚改项目 | 2018.01-2022.12 | 131500 | 35000 | 示范区 |
| 15 | 阳城路（泰山-开源大道、团结路-雪松路） | 2020.03-2022.12 | 26141 | 17740 | 示范区 |
| 16 | 文渊路（真阳路-阳城路、阳城路-五峰山大道） | 2020.06-2022.12 | 11598 | 4630 | 示范区 |
| 17 | 泰山路（金顶山路-五峰山大道） | 2021.03-2022.12 | 19296 | 12596 | 示范区 |
| 18 | 驻马店市高铁西苑片区棚户区集中安置区项目 | 2020.06-2022.12 | 106662 | 26662 | 示范区 |
|  | 续建项目（18个） |  |  |  |  |
| 1 | 小清河景观绿化工程（文明大道-富强北路） | 2020.11-2023.6 | 32300 | 12000 | 市产投集团 |
| 2 | 天中山大道改迁工程（汝河大道-练江路） | 2020.5-2023.6 | 29600 | 11000 | 驿城区 |
| 3 | 中华大道建筑产业园区段工程项目 | 2020.1-2023.12 | 10161 | 5061 | 驿城区 |
| 4 | 驻马店装备产业集聚区基础设施建设项目（打捆项目） | 2021.3-2023.12 | 107200 | 50000 | 驿城区 |
| 5 | 驿城区建筑产业园区道路工程项目 | 2021.5-2023.10 | 49000 | 30000 | 驿城区 |
| 6 | 练江湖景观绿化提升项目（三片区） | 2020.6-2023.12 | 44300 | 20000 | 驿城区 市产投集团 |
| 7 | 山地运动公园项目 | 2021.6-2023.12 | 56000 | 36000 | 驿城区 市产投集团 |
| 8 | 驿城区南海办南海社区棚户区改造项目 | 2021.1-2023.12 | 43200 | 29919 | 驿城区 |
| 9 | 中华大道东延道路工程（京港澳高速-水屯镇西） | 2021.3-2023.6 | 11000 | 6367 | 驿城区 |
| 10 | 经济开发区集中安置区项目 | 2020.09-2023.12 | 530000 | 160000 | 经济开发区 |
| 11 | 驻马店北部新区开发建设项目 | 2019.06-2024.06 | 1249000 | 120000 | 经济开发区 |
| 12 | 市高新区第四安置社区项目 | 2021.3-2023.3 | 74700 | 40000 | 市高新区 |
| 13 | 市高新区古城安置社区项目 | 2021.3-2023.3 | 55000 | 20000 | 市高新区 |
| 14 | 驻马店市高铁西片区生态廊道建设项目 | 2020.11-2025.12 | 100000 | 15000 | 示范区 |
| 15 | 示范区新城建设发展有限公司“五路一河”项目 | 2020.09-2023.10 | 100000 | 11446 | 示范区 |
| 16 | 示范区吴楼村民组改造项目 | 2020.09-2024.12 | 139600 | 36550 | 示范区 |
| 17 | 驻马店市城乡一体化示范区新型城镇化建设项目（一期） | 2021.03-2024.12 | 700000 | 42510 | 示范区 |
| 18 | 遂平县与驻马店中心城区融合重点交通工程建设项目 | 2021.02-2023.10 | 500000 | 150000 | 遂平县 |
|  | 计划新开工项目（16个） |  |  |  |  |
| 1 | 火车站西片区棚户区改造项目（平等路两侧） | 2022.1-2023.12 | 66000 | 36000 | 驿城区 |
| 2 | 火车站片区新建道路工程建设项目（打捆项目） | 2022.3-2022.12 | 12180 | 12180 | 驿城区 |
| 3 | 文化创意产业园区新建道路及景观绿化基础设施项目（打捆项目） | 2022.6-2024.12 | 23248 | 8850 | 驿城区 |
| 4 | 铁路东东开路与农业路交叉口西南侧改造项目 | 2022.1-2022.12 | 17419 | 17419 | 驿城区 |
| 5 | 蔡州路（雪松路—中华大道）升级改造 | 2022.1-2022.12 | 13700 | 13700 | 驿城区 |
| 6 | 驻马店市火车站东片区安置房项目 | 2022.04-2024.12 | 500000 | 170000 | 驿城区 |
| 7 | 开发区老旧小区改造项目（29个小区） | 2022.01-2022.12 | 20000 | 20000 | 经济开发区 |
| 8 | 经济开发区基础设施配套项目 | 2022.03-2023.12 | 15000 | 10000 | 经济开发区 |
| 9 | 驻马店农产园热力管网项目 | 2022.06-2023.06 | 54000 | 40000 | 经济开发区 |
| 10 | 经济开发区“四改一拆”项目 | 2022.01-2022.12 | 30000 | 30000 | 经济开发区 |
| 11 | 高新区道路提质工程 | 2022.1-2024.3 | 18200 | 5000 | 市高新区 |
| 12 | 市高新区陈庄刘楼城中村改造（四期） | 2022.3-2024.6 | 51000 | 26000 | 市高新区 |
| 13 | 中华大道（嫘祖大道-高铁西） | 2022.06-2024.12 | 24414 | 3662 | 示范区 |
| 14 | 真阳路（开源大道-泰山路） | 2022.01-2023.12 | 11653 | 3800 | 示范区 |
| 15 | 交通路（金顶山路-嫘祖大道） | 2022.1-2023.12 | 22128 | 7000 | 示范区 |
| 16 | 高铁广场片区集中安置区项目 | 2022.06-2025.6 | 95000 | 35000 | 示范区 |
| 四 | 重大基础设施项目（54个） |  | 6145425 | 2500761 |  |
|  | 竣工项目（12个） |  |  |  |  |
| 1 | 洪汝河治理工程（驻马店段） | 2020.9-2022.12 | 19771 | 3000 | 市水利局 |
| 2 | 水利工程度汛及维修项目 | 2021.8-2022.12 | 14225 | 5000 | 市水利局 |
| 3 | 驻马店市境内省道241、省道330和省道331线升级改建加宽工程PPP项目 | 2018.4-2022.12 | 286009 | 131037 | 驿城区 |
| 4 | 107国道遂平段加宽项目 | 2021.1-2022.12 | 120000 | 100000 | 遂平县 |
| 5 | 中国国际农产品加工产业园综合服务配套工程项目 | 2021.03-2022.10 | 300000 | 165000 | 遂平县 |
| 6 | 周口-漯河天然气输气管道工程项目 | 2021.01—2022.12 | 53433 | 20000 | 西平县 |
| 7 | 平舆县挚湖升级改造项目 | 2021.9-2022.12 | 40000 | 25000 | 平舆县 |
| 8 | 平舆县畅达交通投资发展有限公司通用机场项目 | 2019.12-2022.12 | 24744 | 8000 | 平舆县 |
| 9 | 正阳县豫能风电有限公司豫能56MW分散式风电场项目 | 2021.7-2022.8 | 52000 | 34000 | 正阳县 |
| 10 | 华能河南清洁能源分公司华能泌阳尖山口门风电项目 | 2020.11-2022.12 | 120000 | 50000 | 泌阳县 |
| 11 | 新蔡县汝河河坞大闸除险加固工程 | 2020.9-2022.12 | 83243 | 40000 | 新蔡县 |
| 12 | 新蔡县蛟停湖滞洪区 | 2019.9-2022.12 | 30000 | 20000 | 新蔡县 |
|  | 续建项目（10个） |  |  |  |  |
| 1 | 遂平县嵖岈山景区创意文化及休闲旅游基础设施提升工程项目 | 2021.08-2023.10 | 380000 | 168000 | 遂平县 |
| 2 | 新建省道S327西平段项目 | 2021.8-2023.12 | 125000 | 70000 | 西平县 |
| 3 | G345国省道升级改造项目 | 2021.8-2023.12 | 215000 | 80000 | 西平县 |
| 4 | 新建棠溪源风景区旅游专线项目(G345—棠溪源风景区南门） | 2021.8-2023.12 | 30000 | 25000 | 西平县 |
| 5 | G345线（原S331线）周驻交界至上蔡县城段公路改建工程 | 2021.03-2024.12 | 210000 | 72000 | 上蔡县 |
| 6 | 平舆县绕城道路新建工程（S225）建设项目 | 2021.5-2024.12 | 177368 | 100000 | 平舆县 |
| 7 | 河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（新蔡段） | 2021.1-2023.6 | 66500 | 30000 | 新蔡县 |
| 8 | 河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（新蔡段） | 2021.1-2023.6 | 66500 | 30000 | 新蔡县 |
| 9 | 新蔡县水毁工程灾后重建项目 | 2021.06-2023.6 | 30000 | 10000 | 新蔡县 |
| 10 | 新蔡县洪汝河治理工程 | 2020.9-2023.9 | 109900 | 40000 | 新蔡县 |
|  | 计划新开工项目（31个） |  |  |  |  |
| 1 | 2022年6.6万亩高标准农田示范区建设项目 | 2022.1-2022.6 | 30000 | 30000 | 市农业 农村局 |
| 2 | 2022年83万亩高标准农田建设项目 | 2022.6-2022.12 | 124500 | 124500 | 市农业 农村局 |
| 3 | 大中型水库移民直补及后扶项目 | 2022.7-2022.12 | 16000 | 16000 | 市水利局 |
| 4 | 驿城区胡庙乡全域国土整治试点项目 | 2022.7-2024.12 | 620000 | 200000 | 驿城区 |
| 5 | 华润电力风、光、储一体化能源项目 | 2022.1-2022.12 | 50000 | 50000 | 驿城区 |
| 6 | 华能河南中原燃气发电有限公司变电站化学储能项目 | 2022.03—2023.12 | 100000 | 50000 | 驿城区 |
| 7 | 省道227（新增省道）黄西河至周驻南高速连接线改建工程 | 2022.6-2024.6 | 115000 | 66000 | 遂平县 |
| 8 | S222遂平段道路提升工程项目 | 2022.6-2024.2 | 105000 | 75000 | 遂平县 |
| 9 | 大唐新能源光伏发电项目 | 2022.3-2024.12 | 110000 | 60000 | 西平县 |
| 10 | 省道327西平县至许信高速段及驻平交界段改建工程 | 2022.03—2024.03 | 100000 | 60000 | 西平县 |
| 11 | S327线周驻交界至漯驻交界段改建工程（华陂大街至漯河交界） | 2022.3-2023.12 | 26000 | 12480 | 上蔡县 |
| 12 | S225线五龙大街至汝南交界段二级公路改建工程 | 2022.3-2023.12 | 25000 | 12000 | 上蔡县 |
| 13 | 驻马店市G230线周驻交界至安罗高速段修复养护工程 | 2022.3-2023.12 | 16000 | 7680 | 上蔡县 |
| 14 | 驻马店市G345线上蔡县商南高速路口至西平交界段修复养护工程 | 2022.3-2023.12 | 11800 | 5664 | 上蔡县 |
| 15 | 上蔡县高位蓄水池建设项目 | 2022.3-2024.12 | 50000 | 20000 | 上蔡县 |
| 16 | 省道218线周驻交界至重礼段改造工程 | 2022.3-2023.12 | 30000 | 14400 | 上蔡县 |
| 17 | 汝南县大中型水库移民后期扶持项目 | 2022.1-2025.12 | 30000 | 10000 | 汝南县 |
| 18 | 平舆县上海蓝城创展旅游发展有限公司射桥镇全域土地综合整治项目 | 2022.3-2024.12 | 220000 | 85000 | 平舆县 |
| 19 | 平舆县蛟停湖滞洪区建设工程项目 | 2022.3-2023.12 | 120000 | 30000 | 平舆县 |
| 20 | 省道335驻马店境（正阳县冷冢至正阳小张湾） | 2022.04-2023.12 | 72000 | 35000 | 正阳县 |
| 21 | 正阳县国省道升级改造项目 | 2022.01-2025.12 | 315000 | 60000 | 正阳县 |
| 22 | S332跨京广铁路桥建设项目 | 2022.3-2024.3 | 32000 | 15000 | 确山县 |
| 23 | 泌阳县大中型水库移民后期扶持基金项目 | 2022.1-2022.11 | 22000 | 22000 | 泌阳县 |
| 24 | 泌阳县采油一厂产能提升工程 | 2022.1-2023.10 | 120000 | 60000 | 泌阳县 |
| 25 | 泌阳县采油二厂产能提升工程 | 2022.1-2022.11 | 36000 | 36000 | 泌阳县 |
| 26 | S217新蔡县弥陀寺至佛阁寺镇展吴庄段改建工程 | 2022.5-2023.12 | 25116 | 20000 | 新蔡县 |
| 27 | 新蔡县出山店水库水源引水工程建设项目 | 2022.09-2024.12 | 80000 | 40000 | 新蔡县 |
| 28 | 新蔡县S332线棠村镇至栎城乡段改造工程 | 2022.05-2023.12 | 10000 | 8000 | 新蔡县 |
| 29 | 北京天华成新蔡19MW分散式风电项目 | 2022.05-2024.12 | 15200 | 10000 | 新蔡县 |
| 30 | 全域土地综合整治试点规划建设项目 | 2022.06-2024.12 | 50000 | 30000 | 新蔡县 |
| 31 | 省道S217李桥至S333段 | 2022.5-2023.12 | 25116 | 10000 | 新蔡县 |
|  | 前期项目（1个） |  |  |  |  |
| 1 | 新华响水潭抽水蓄能发电有限公司响水潭蓄能电站项目 | 2022.09-2024.12 | 890000 |  | 驿城区 |
| 五 | 产业结构优化升级项目（722个） |  | 57659634 | 26026039 |  |
| （一） | 工业项目（505个） |  | 32389427 | 16956900 |  |
|  | 竣工项目（115个） |  |  |  |  |
| 1 | 驻马店市圣源包装有限公司系列包装产品生产项目 | 2021.2-2022.12 | 35000 | 35000 | 驿城区 |
| 2 | 驻马店市正源食用油业有限公司年产3000吨芝麻香油生产项目 | 2020.03-2022.12 | 35000 | 25000 | 驿城区 |
| 3 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司锂电池行业研究院建设项目 | 2021.6-2022.10 | 50000 | 40000 | 驿城区 |
| 4 | 华德型钢专用汽车新型材料生产 | 2021.1-2022.12 | 80000 | 60000 | 驿城区 |
| 5 | 中宏清洁能源股份有限公司工业催化剂项目 | 2017.9-2022.12 | 45000 | 10000 | 市高新区 |
| 6 | 阿内利乐器有限公司年产10万架立式琴和三角琴项目 | 2019.12-2022.12 | 30000 | 15000 | 市高新区 |
| 7 | 河南恒威化工有限公司KSS阻燃剂、防染盐S及聚丙烯塑料制品生产项目 | 2019.6-2022.12 | 36000 | 10000 | 市高新区 |
| 8 | 河南领先作物科学有限公司年产6000吨环保型生物制剂和植保无人机组装项目 | 2020.2-2022.12 | 25000 | 15000 | 市高新区 |
| 9 | 河南美德恩食品有限公司年产20万吨原生态腐竹项目 | 2018.6-2022.5 | 80410 | 20000 | 市高新区 |
| 10 | 河南弘康环保科技有限公司环保产品及装备生产线建设项目 | 2018.6-2022.6 | 46000 | 20000 | 市高新区 |
| 11 | 河南骏化发展股份有限公司2*60MW背压机热电建设项目 | 2020.7-2022.12 | 108517 | 30000 | 市高新区 |
| 12 | 河南泽远新材料科技有限公司年产1万吨减水剂项目 | 2020.1-2022.10 | 35000 | 15000 | 市高新区 |
| 13 | 郑州工大高新材料科技有限公司年产2万吨保温新材料添加剂项目 | 2020.1-2022.10 | 30000 | 10000 | 市高新区 |
| 14 | 河南百草济世生物科技有限公司（湖南）年产1万吨抗菌净味剂项目 | 2020.1-2022.10 | 25000 | 10000 | 市高新区 |
| 15 | 天中永骏车辆有限公司（郑州）半挂车生产及零部件生产项目 | 2020.1-2022.10 | 18000 | 10000 | 市高新区 |
| 16 | 恒利再生资源综合利用有限公司年产1万吨氧化锌项目 | 2020.1-2022.10 | 18000 | 6000 | 市高新区 |
| 17 | 驻马店市天源工程建材有限公司（郑州）保温材料项目 | 2020.1-2022.10 | 15000 | 5000 | 市高新区 |
| 18 | 鼎奇建材有限公司建材制品生产项目 | 2020.1-2022.10 | 11000 | 4000 | 市高新区 |
| 19 | 浩瀚化学有限责任公司水性环保树脂新型材料及印染材料生产建设项目 | 2022.01-2022.12 | 50000 | 27000 | 市高新区 |
| 20 | 遂平县河南华龙农庄面粉有限公司年加工100万吨小麦项目 | 2021.6-2022.12 | 116000 | 86000 | 遂平县 |
| 21 | 遂平县北京首农食品集团有限公司大红门生鲜肉加工全产业链建设项目 | 2021.02-2022.09 | 200000 | 116000 | 遂平县 |
| 22 | 中花粮油科技有限公司年产20万吨玉米胚芽油脂、20万吨花生油项目 | 2020.06-2022.06 | 145000 | 105000 | 遂平县 |
| 23 | 遂平县电力设备产业园项目 | 2022.03-2022.12 | 50000 | 50000 | 遂平县 |
| 24 | 西平阿尔本服装科技有限公司年产1500万套品牌外贸服装项目 | 2018.10-2022.12 | 150000 | 65000 | 西平县 |
| 25 | 河南贝海河食品加工项目 | 2019.4-2022.12 | 53000 | 20000 | 西平县 |
| 26 | 河南广汇生物油脂生产项目 | 2018.12-2022.12 | 55000 | 15000 | 西平县 |
| 27 | 宏盛畜牧设备项目 | 2020.01-2022.12 | 50000 | 16000 | 西平县 |
| 28 | 河南鸿发养殖设备有限公司年产20万套畜牧养殖设备项目 | 2020.1-2022.10 | 50000 | 25000 | 西平县 |
| 29 | 河南金牧人机械设备有限公司年产2万套自动化养殖设备项目 | 2021.1-2022.12 | 50000 | 26000 | 西平县 |
| 30 | 河南牧祥养殖设备有限公司年产1万套自动化养殖设备项目 | 2021.1-2022.10 | 50000 | 28000 | 西平县 |
| 31 | 晟大新材料项目 | 2021.1-2022.10 | 50000 | 13000 | 西平县 |
| 32 | 新亿昌磨具项目 | 2020.1-2022.12 | 30000 | 15000 | 西平县 |
| 33 | 西平县依想箱包有限公司箱包生产项目 | 2020.1-2022.12 | 30000 | 15000 | 西平县 |
| 34 | 雨菲缝纫设备生产项目 | 2020.1-2022.12 | 30000 | 15000 | 西平县 |
| 35 | 河南飞雪制冷设备有限公司年产30万吨中央空调冷却塔项目 | 2020.7-2022.12 | 50000 | 14000 | 西平县 |
| 36 | 河南广丰生物科技有限公司生物蛋白饲料生产项目 | 2020.11-2022.12 | 52300 | 25000 | 西平县 |
| 37 | 河南波科牧业设备有限公司年加工5万组鸡笼项目 | 2020.11-2022.12 | 50000 | 35000 | 西平县 |
| 38 | 西平县畜牧机械智能制造装备产业园 | 2021.6-2022.12 | 100000 | 45000 | 西平县 |
| 39 | 河南宏晟机械设备有限公司畜牧养殖设备生产项目 | 2020.12-2022.12 | 50000 | 15000 | 西平县 |
| 40 | 汇金纺织服装科技有限公司功能型面料生产项目 | 2021.03-2022.12 | 80000 | 50000 | 西平县 |
| 41 | 西平牧原农牧有限公司年产30万吨饲料加工项目 | 2021.01-2022.12 | 120000 | 75000 | 西平县 |
| 42 | 西平县包装产业园项目 | 2019.04-2022.12 | 200000 | 85000 | 西平县 |
| 43 | 嫘祖服装城智尚工园二期项目 | 2019.01-2022.12 | 250000 | 85000 | 西平县 |
| 44 | 神契电子科技公司新建通信电子设备项目 | 2021.7-2022.12 | 33500 | 15000 | 西平县 |
| 45 | 上蔡县建材产业园建筑材料生产项目 | 2021.01-2022.12 | 200000 | 100000 | 上蔡县 |
| 46 | 上蔡县电子产业园建设项目 | 2021.01-2022.12 | 120000 | 50000 | 上蔡县 |
| 47 | 上蔡县牧原饲料扩建项目 | 2021.1-2022.12 | 60000 | 30000 | 上蔡县 |
| 48 | 上蔡县博诚服装有限公司服装生产项目 | 2021.2-2022.12 | 50000 | 30000 | 上蔡县 |
| 49 | 上蔡县正兴牧业繁殖养育加工项目 | 2021.2-2022.9 | 100000 | 60000 | 上蔡县 |
| 50 | 上蔡县金利源升级改造项目 | 2021.1-2022.12 | 30000 | 18000 | 上蔡县 |
| 51 | 河南惠康管业有限公司塑料管道生产扩建项目 | 2021.1-2022.12 | 60000 | 30000 | 上蔡县 |
| 52 | 河南丰财科技有限公司手机显示屏及配件生产升级改造项目 | 2021.3-2022.12 | 60000 | 40000 | 上蔡县 |
| 53 | 上蔡牛硕牧业有限公司巴氏奶生产加工项目 | 2020.12-2022.06 | 80000 | 35000 | 上蔡县 |
| 54 | 开克尔服饰服装生产项目 | 2020.03-2022.09 | 50000 | 28000 | 上蔡县 |
| 55 | 广东省天濠电子科技有限公司天濠汽车开关模组生产项目 | 2021.10-2022.12 | 50000 | 40000 | 上蔡县 |
| 56 | 河南昌宏科技有限责任公司电子配件生产项目 | 2021.1-2022.12 | 30000 | 20000 | 上蔡县 |
| 57 | 河南天盛创新塑胶有限公司天盛精密塑胶钢膜项目 | 2021.1-2022.6 | 50000 | 20000 | 上蔡县 |
| 58 | 上蔡县润安纺织有限公司精梳生产项目 | 2021.1-2022.12 | 30000 | 20000 | 上蔡县 |
| 59 | 驻马店市上蔡县博泰电力产品生产项目 | 2021.03-2022.12 | 100000 | 40000 | 上蔡县 |
| 60 | 河南金运华网络科技有限公司电子生产项目 | 2021.01-2022.12 | 110000 | 40000 | 上蔡县 |
| 61 | 河南省尚财新能源科技有限公司LED光源及太阳能配件生产项目 | 2021.03-2022.06 | 80000 | 45000 | 上蔡县 |
| 62 | 河南安进生物技术股份有限公司动物用药品、疫苗、添加剂生产及3万亩中药材种植项目 | 2021.01-2022.12 | 40000 | 25000 | 上蔡县 |
| 63 | 银点智能电器配件生产项目 | 2021.1-2022.06 | 26000 | 16000 | 上蔡县 |
| 64 | 河南驰骏车业电动摩托车生产及销售项目 | 2021.1-2022.12 | 100000 | 50000 | 汝南县 |
| 65 | 河南宏源启磁业高性能钕铁硼磁铁性电子元器件生产项目 | 2020.1-2022.12 | 102000 | 32000 | 汝南县 |
| 66 | 河南盛鑫五金制品有限公司年产5亿件各类扬声器五金配件项目 | 2021.1-2022.12 | 100000 | 50000 | 汝南县 |
| 67 | 汝南县聚源皮革制品生产项目 | 2021.6-2022.10 | 50000 | 40000 | 汝南县 |
| 68 | 河南博源皮革制品生产项目 | 2021.7-2022.7 | 50000 | 30000 | 汝南县 |
| 69 | 河南德高皮革制品生产项目 | 2021.11-2022.12 | 60000 | 50000 | 汝南县 |
| 70 | 汝南县诚坤皮革制品生产项目 | 2021.9-2022.9 | 50000 | 35000 | 汝南县 |
| 71 | 汝南县卡西玫羽绒服装生产项目 | 2021.8-2022.8 | 12000 | 8000 | 汝南县 |
| 72 | 汝南县庆丰收农产品加工有限公司新建年产3万吨小麦面粉加工项目 | 2021.6-2022.12 | 32000 | 20000 | 汝南县 |
| 73 | 汝南县玉兰新型墙体建材项目 | 2021.9-2022.9 | 30000 | 20000 | 汝南县 |
| 74 | 河南顺天车业有限公司年产100万台套农业机械和电动三轮车车厢、车架项目 | 2021.10-2022.12 | 50000 | 40000 | 汝南县 |
| 75 | 汝南县润和木业有限公司年产40万立方米板材项目 | 2021.3-2022.12 | 11000 | 11000 | 汝南县 |
| 76 | 平舆县润峰塑料制品生产项目 | 2021.6-2022.12 | 61000 | 41000 | 平舆县 |
| 77 | 临海市益嘉家具有限公司弗克斯休闲用品项目 | 2021.4-2022.12 | 100000 | 50000 | 平舆县 |
| 78 | 平舆县恒铖户外有限公司户外休闲用品生产项目 | 2021.3-2022.12 | 110000 | 60000 | 平舆县 |
| 79 | 平舆县三阳畜牧有限公司肉制品加工项目 | 2021.4-2022.12 | 72000 | 42000 | 平舆县 |
| 80 | 平舆县众诚实业年产120万张皮革项目 | 2021.8-2022.12 | 12000 | 7000 | 平舆县 |
| 81 | 平舆清越皮革制品有限公司皮革制品生产项目 | 2021.7-2022.12 | 15000 | 10000 | 平舆县 |
| 82 | 河南华豫皮革有限公司皮革制品生产项目 | 2021.6-2022.12 | 20000 | 10000 | 平舆县 |
| 83 | 平舆县开元皮革有限公司皮革项目 | 2021.10-2022.12 | 20000 | 10000 | 平舆县 |
| 84 | 蓝翎环科防水材料项目年产1200万平方米改性沥青防水卷材生产项目 | 2018.10-2022.09 | 150000 | 70000 | 平舆县 |
| 85 | 河南驼峰防水科技有限公司防水材料生产项目 | 2019.04-2022.06 | 116000 | 45000 | 平舆县 |
| 86 | 佳锐斯电子科技锂电池生产项目 | 2021.3-2022.12 | 53000 | 33000 | 平舆县 |
| 87 | 平舆县河南捷宇生产塑粉项目 | 2021.3-2022.12 | 41000 | 21000 | 平舆县 |
| 88 | 河北华诺食品有限公司华诺速冻食品生产项目 | 2021.2-2022.12 | 50000 | 35000 | 正阳县 |
| 89 | 河南枫华种业股份有限公司生猪屠宰项目 | 2021.1-2022.12 | 100000 | 45000 | 正阳县 |
| 90 | 河南东方鸿途矿机有限公司重型机械设备制造项目 | 2020.3-2022.6 | 50000 | 15000 | 正阳县 |
| 91 | 正阳县花生装备制造产业园 | 2021.3-2022.10 | 350000 | 230000 | 正阳县 |
| 92 | 正阳县高新技术产业园项目 | 2021.3-2022.12 | 200000 | 130000 | 正阳县 |
| 93 | 正阳新地食品工业有限公司王大塘农副产品加工项目 | 2021.1-2022.12 | 28000 | 18000 | 正阳县 |
| 94 | 确山县南泉村页岩砖生产项目 | 2021.1-2022.12 | 200000 | 100000 | 确山县 |
| 95 | 确山县中店村页岩砖生产项目 | 2021.1-2022.12 | 200000 | 100000 | 确山县 |
| 96 | 确山县页岩烧结空心砌块生产线技改项目 | 2021.1-2022.12 | 50000 | 30000 | 确山县 |
| 97 | 确山县天艺景观建材 | 2021.1-2022.12 | 200000 | 100000 | 确山县 |
| 98 | 确山冠龙高科建材 | 2021.1-2022.12 | 150000 | 70000 | 确山县 |
| 99 | 确山县思乡食品加工 | 2021.3-2022.12 | 20000 | 10000 | 确山县 |
| 100 | 确山县恒力液压机械装备制造项目 | 2021.1-2022.12 | 10000 | 4000 | 确山县 |
| 101 | 确山县留庄镇大米加工厂建设 | 2021.2-2022.12 | 12000 | 7000 | 确山县 |
| 102 | 确山县大马士革玫瑰种植基地及深加工项目 | 2021.1-2022.12 | 80000 | 40000 | 确山县 |
| 103 | 确山县金丝皇菊深加工项目 | 2021.1-2022.12 | 60000 | 10000 | 确山县 |
| 104 | 确山县喜来顺食品加工项目 | 2021.1-2022.12 | 13000 | 3000 | 确山县 |
| 105 | 驻马店市中鹏汽车部件制造 | 2020.3-2022.12 | 100000 | 50000 | 确山县 |
| 106 | 确山县山川门业建设项目 | 2021.1-2022.12 | 14500 | 4500 | 确山县 |
| 107 | 确山县艾草加工基地建设项目 | 2021.1-2022.12 | 13000 | 3000 | 确山县 |
| 108 | 驻马店福鑫实业有限公司铸造砂再利用项目 | 2021.1-2022.12 | 16000 | 4000 | 确山县 |
| 109 | 河南省樟康环保耐火材料生产项目 | 2021.1-2022.12 | 100000 | 50000 | 确山县 |
| 110 | 确山县群威再生资源钢产品生产项目 | 2021.1-2022.12 | 60000 | 45000 | 确山县 |
| 111 | 河南省万安门业有限公司门窗生产项目 | 2021.3-2022.6 | 25000 | 15000 | 泌阳县 |
| 112 | 泌阳县王店镇昌泰种植农民专业合作社植物提取项目 | 2021.2-2022.7 | 15000 | 10000 | 泌阳县 |
| 113 | 河南新联门业有限公司年产10万扇高端门、5万套家具及15万件板材建设项目 | 2020.6-2022.12 | 50000 | 20000 | 新蔡县 |
| 114 | 湖州纺织产业园（二期） | 2020.6-2022.12 | 50000 | 30000 | 新蔡县 |
| 115 | 河南鼎一电器科技发展有限公司年产20万台集成灶建设项目 | 2020.6-2022.12 | 33000 | 20000 | 新蔡县 |
|  | 续建项目（49个） |  |  |  |  |
| 1 | 驻马店大力天骏专用汽车零部件智能化生产线技术改造 | 2021.7-2023.6 | 10000 | 5000 | 驿城区 |
| 2 | 中天金骏年产1000台粉粒物料运输车和800台粉粒物料运输半挂车改造项目 | 2021.7-2023.4 | 11000 | 8000 | 驿城区 |
| 3 | 驿城区李尧岩矿加工生产项目 | 2021.4-2023.12 | 35000 | 20000 | 驿城区 |
| 4 | 江苏皇桥联顺农产品加工产业园项目 | 2021.2-2023.12 | 200000 | 80000 | 驿城区 |
| 5 | 河南乾景智能智造项目 | 2021.10-2023.10 | 100000 | 40000 | 经济开发区 |
| 6 | 河南华明九合新材料项目 | 2021.10-2023.10 | 50000 | 30000 | 经济开发区 |
| 7 | 河南金玉锋生物科技有限公司大健康生物产业园项目 | 2020.12-2023.12 | 460000 | 100000 | 经济开发区 |
| 8 | 市高新区10万平方标准厂房建设项目 | 2021.3-2024.3 | 50000 | 20000 | 市高新区 |
| 9 | 市高新区新材料智造产业园 | 2021.6-2023.12 | 185000 | 30000 | 市高新区 |
| 10 | 河南海川电子玻璃有限公司300t/d电子玻璃窑炉大气污染物超净排放技改工程 | 2020.1-2023.5 | 10000 | 3000 | 市高新区 |
| 11 | 河南美森药业有限公司生物原料药生产基地项目 | 2020.7-2024.12 | 50000 | 15000 | 市高新区 |
| 12 | 河南蕴农植保科技有限公司年产5万吨环保型作物保护产品出口基地项目 | 2020.7-2023.7 | 53000 | 25000 | 市高新区 |
| 13 | 深圳安士精机科技有限公司年产电子工具120万套和手动工具200万套的生产线项目 | 2021.6-2023.6 | 56000 | 20000 | 市高新区 |
| 14 | 驻马店开门子肥业有限公司年产120万吨海藻生态产品项目 | 2021.3-2023.12 | 120000 | 30000 | 市高新区 |
| 15 | 克明食业股份有限公司食品产业园建设项目 | 2019.06-2023.12 | 235000 | 122000 | 遂平县 |
| 16 | 河南凯威钢构有限公司智能化电力通讯、畜牧机械装备生产基地项目 | 2021.01-2023.12 | 200000 | 60000 | 西平县 |
| 17 | 河南德沃环保科技有限公司高档汽车内饰布生产项目 | 2021.03-2023.12 | 150000 | 60000 | 西平县 |
| 18 | 鑫都速冻年产一万吨速冻食品生产线项目 | 2021.10- 2023.12 | 30000 | 20000 | 西平县 |
| 19 | 大北农年产6万吨高档反刍饲料项目 | 2021.10-2023.12 | 30000 | 20000 | 西平县 |
| 20 | 西平瑞金特白兰地果酒生产基地项目 | 2021.4-2024.12 | 135000 | 40000 | 西平县 |
| 21 | 上蔡县锦钰鞋业有限公司年产1200万双高中档鞋类项目 | 2021.01-2024.09 | 120000 | 60000 | 上蔡县 |
| 22 | 汝南县中小企业孵化园项目 | 2021.01-2023.12 | 180000 | 65000 | 汝南县 |
| 23 | 河南环宇昌电子有限公司电子配件项目 | 2021.10-2023.12 | 100000 | 45000 | 汝南县 |
| 24 | 汝南县天康宏展年产200万头生猪全产业链项目 | 2021.01-2023.12 | 100000 | 45000 | 汝南县 |
| 25 | 广东东莞鑫艺来科技有限公司年产1000万件鞋塑制造项目 | 2021.10-2023.09 | 55000 | 27000 | 汝南县 |
| 26 | 平舆县蓝天实业有限公司世界芝窗白芝麻科技创新产业园项目 | 2021.8-2024.10 | 206000 | 80000 | 平舆县 |
| 27 | 平舆县澳源防水有限公司防水材料生产项目 | 2021.5-2023.10 | 130000 | 50000 | 平舆县 |
| 28 | 平舆县天地源防水防腐有限公司扩建项目 | 2021.4-2023.10 | 50000 | 20000 | 平舆县 |
| 29 | 浙江省宁波市华邦休闲用品有限公司华东户外休闲用品升级改造项目 | 2021.5-2023.10 | 125000 | 50000 | 平舆县 |
| 30 | 浙江宁波格莱特休闲用品有限公司基业户外休闲用品生产基地扩建项目 | 2021.4-2023.10 | 130000 | 50000 | 平舆县 |
| 31 | 平舆县禾普环保家居有限公司禾普环保家居技改项目 | 2021.5-2023.9 | 118000 | 56000 | 平舆县 |
| 32 | 平舆县中鑫休闲用品年产150万套户外休闲家具升级改造项目 | 2021.6-2023.6 | 108000 | 55000 | 平舆县 |
| 33 | 平舆县康博汇鑫有限公司康博汇鑫油脂技改项目 | 2021.4-2023.10 | 100000 | 50000 | 平舆县 |
| 34 | 平舆县恒远面业二期日处理小麦2*500吨粮油（面粉）深加工生产项目 | 2020.10-2023.10 | 110000 | 50000 | 平舆县 |
| 35 | 河南舆诚食品有限公司舆见食品项目 | 2021.8-2023.12 | 30000 | 15000 | 平舆县 |
| 36 | 河南贝林塑业科技有限公司贝林塑业二期项目 | 2021.10-2023.10 | 38000 | 20000 | 平舆县 |
| 37 | 平舆县恒泰金属制品有限公司恒泰金属制品项目 | 2021.9-2023.9 | 20000 | 10000 | 平舆县 |
| 38 | 平舆县河南省祥鸿皮业项目 | 2021.4-2023.12 | 102000 | 45000 | 平舆县 |
| 39 | 平舆县豫王建能科技股份有限公司防水材料生产项目 | 2021.04-2023.12 | 200000 | 78000 | 平舆县 |
| 40 | 驻马店恒科建材保温防火材料项目 | 2021.2-2023.10 | 30000 | 20000 | 确山县 |
| 41 | 河南铭波电子科技有限公司年产60万只微动力电池生产项目 | 2021.10-2023.5 | 100000 | 70000 | 泌阳县 |
| 42 | 河南鲜谷坊生物科技有限公司年产26万吨食用菌高科技产业园项目 | 2020.09-2023.7 | 300000 | 80000 | 泌阳县 |
| 43 | 泌阳县嘉沁农业科技有限公司年产食用菌22万吨工厂化节能循环项目 | 2020.08-2023.12 | 220000 | 70000 | 泌阳县 |
| 44 | 河南三明食品有限公司年产9.6万吨食用菌产品生产项目 | 2020.10-2023.5 | 128000 | 40000 | 泌阳县 |
| 45 | 泌阳金宝师（中原）食品工业基地项目 | 2020.10-2023.3 | 105000 | 37000 | 泌阳县 |
| 46 | 新蔡县户外家居产业园建设项目 | 2021.1-2023.12 | 100000 | 30000 | 新蔡县 |
| 47 | 龟鹿药业集团有限公司年产3000T中药饮片加工项目 | 2021.1-2023.12 | 100000 | 30000 | 新蔡县 |
| 48 | 河南乐居户外用品有限公司年产500万件新型户外家具、1000万只太阳能灯建设项目 | 2021.1-2023.9 | 30000 | 10000 | 新蔡县 |
| 49 | 爱民药业集团股份有限公司年产10亿盒清肺排毒5号中药颗粒 | 2021.01-2023.12 | 60000 | 30000 | 新蔡县 |
|  | 计划新开工项目（341个） |  |  |  |  |
| 1 | 驻马店市海林江焊接设备有限公司焊接设备生产项目 | 2022.3-2023.7 | 55000 | 45000 | 驿城区 |
| 2 | 五龙口白酒文化产业园项目 | 2022.3-2023.12 | 55000 | 45000 | 驿城区 |
| 3 | 驻马店市乐民农产品市场有限公司农副食品生产项目 | 2022.8-2023.12 | 12000 | 10000 | 驿城区 |
| 4 | 赛琅格斯光电生产项目 | 2022.4-2023.12 | 55000 | 45000 | 驿城区 |
| 5 | 河南鹏辉电源有限公司锂离子电池全自动生产线技术升级改造项目 | 2022.4-2023.6 | 50000 | 45000 | 驿城区 |
| 6 | 银泰新能源轻中卡智能冷藏车厢体生产项目 | 2022.1-2023.12 | 55000 | 46000 | 驿城区 |
| 7 | 华骏灯塔车桥车轴生产项目 | 2022.2-2023.2 | 50000 | 45000 | 驿城区 |
| 8 | 十三香年产8000吨香辛料（辣椒粉）项目 | 2022.2-2023.2 | 60000 | 55000 | 驿城区 |
| 9 | 河南冰原冷链设备生产项目 | 2022.3-2023.6 | 30000 | 25000 | 驿城区 |
| 10 | 建宇新型材料生产项目 | 2022.2-2023.12 | 58000 | 46000 | 驿城区 |
| 11 | 万城新型建筑材料生产项目 | 2022.1-2022.12 | 26000 | 26000 | 驿城区 |
| 12 | 新润新型建筑材料生产项目 | 2022.1-2022.12 | 29500 | 29500 | 驿城区 |
| 13 | 岩润预制构件材料生产项目 | 2022.2-2022.12 | 28000 | 28000 | 驿城区 |
| 14 | 驿兴商品混凝土及机制砂生产项目 | 2022.1-2022.12 | 25000 | 25000 | 驿城区 |
| 15 | 置地天中新型材料生产项目 | 2022.4-2023.12 | 65000 | 48000 | 驿城区 |
| 16 | 闯洲新型建筑材料生产项目 | 2022.3-2022.12 | 20000 | 20000 | 驿城区 |
| 17 | 盛煌新型建筑材料生产项目 | 2022.2-2022.12 | 31000 | 31000 | 驿城区 |
| 18 | 大海商品新型建筑材料生产项目 | 2022.1-2022.12 | 45000 | 45000 | 驿城区 |
| 19 | 驻马店市永力建筑材料生产项目 | 2022.2-2022.12 | 16000 | 16000 | 驿城区 |
| 20 | 驻马店市盛通建材有限公司建材项目 | 2022.2-2022.12 | 27000 | 27000 | 驿城区 |
| 21 | 启越建材生产项目 | 2022.5-2023.12 | 45000 | 35000 | 驿城区 |
| 22 | 豫达商品新型建筑材料生产项目 | 2022.2-2022.12 | 23000 | 23000 | 驿城区 |
| 23 | 宏蚨新型建筑材料生产项目 | 2022.1-2022.12 | 33500 | 33500 | 驿城区 |
| 24 | 山东华丰专用汽车核心零部件生产项目 | 2022.6-2023.12 | 100000 | 60000 | 驿城区 |
| 25 | 河南金时祥供应链管理有限公司福鑫食品年产5000吨食品级包装材料生产项目 | 2022.06-2024.06 | 120000 | 20000 | 驿城区 |
| 26 | 河南康达包装制品有限公司彩印食品包装箱项目 | 2022.11-2024.11 | 60000 | 35000 | 经济开发区 |
| 27 | 驻马店市（广东）金兴金山食品有限公司年产12000吨食品加工项目 | 2022.09-2024.09 | 12600 | 10000 | 经济开发区 |
| 28 | 鑫丰玻璃有限公司新型玻璃制品研发及加工项目 | 2022.03-2022.12 | 16000 | 16000 | 经济开发区 |
| 29 | 河南大生医疗器械新材料研发生产项目 | 2022.01-2022.09 | 30000 | 30000 | 经济开发区 |
| 30 | 河南威诺实业有限公司小提琴生产文化创意园项目 | 2022.04-2023.10 | 20000 | 16000 | 经济开发区 |
| 31 | 河南汇海建筑有限公司新型建筑材料生产项目 | 2022.01-2022.6 | 10000 | 10000 | 经济开发区 |
| 32 | 豫南电力能源智能装备产业园项目 | 2022.09-2023.09 | 50000 | 30000 | 经济开发区 |
| 33 | 天津泰斯特仪器有限公司年产10万辆轮椅、3万张护理床组装生产项目 | 2022.10-2023.12 | 50000 | 30000 | 经济开发区 |
| 34 | 信立印业可降解包装印刷生产项目 | 2022.01-2022.06 | 15000 | 10000 | 经济开发区 |
| 35 | 惠洁新型建材高分子防水材料生产研发项目 | 2022.01-2022.06 | 15000 | 12000 | 经济开发区 |
| 36 | 丰盈实业高质量油脂提取研发生产项目 | 2022.10-2023.06 | 20000 | 15000 | 经济开发区 |
| 37 | 美筑源轻钢别墅及装配式建筑研发生产项目 | 2022.03-2022.11 | 20000 | 15000 | 经济开发区 |
| 38 | 卫来食品年产10万吨休闲食品整体改造提升工程 | 2022.04-2022.09 | 10000 | 10000 | 经济开发区 |
| 39 | 广大鸿远车业年产3000 台特种专用车智能化生产线改扩建项目 | 2022.04-2022.09 | 12000 | 12000 | 经济开发区 |
| 40 | 河南傲农枫华饲料有限公司饲料研发、制造生产项目 | 2022.06-2023.06 | 30000 | 20000 | 经济开发区 |
| 41 | 河南省国家级农药制剂产业园项目 | 2022.06-2027.03 | 400000 | 30000 | 市高新区 |
| 42 | 驻马店高新区“中国药谷” | 2022.11-2027.11 | 500000 | 30000 | 市高新区 |
| 43 | 中国康复辅助器具产业园 | 2022.07-2025.11 | 250000 | 70000 | 市高新区 |
| 44 | 河南省宝益禾生物科技有限公司30万吨/年生物菌剂系列产品项目 | 2022.6-2024.6 | 35000 | 10000 | 市高新区 |
| 45 | 河南苏源管业有限公司孔网钢带聚乙烯复合管生产项目 | 2022.8-2024.10 | 21000 | 10000 | 市高新区 |
| 46 | 江苏省产业研究院超级工厂项目 | 2022.10-2026.10 | 300000 | 70000 | 市高新区 |
| 47 | 中科启程新材料科技（海南）有限公司年产20 万吨BDO项目 | 2022.07-2025.07 | 220000 | 30000 | 市高新区 |
| 48 | 固始环宇化工有限公司改性纳米水性材料生产项目 | 2022.09-2024.09 | 30000 | 6000 | 市高新区 |
| 49 | 邦基（河南）生化科技有限公司年产3.3万吨丁绿色添加剂项目 | 2022.05-2024.02 | 30000 | 10000 | 市高新区 |
| 50 | 河南海川电子玻璃有限公司信息显示超薄基板生产线 | 2022.06-2024.12 | 65000 | 20000 | 市高新区 |
| 51 | 河南立诺制药二期项目 | 2022.04-2024.06 | 30000 | 8000 | 市高新区 |
| 52 | 澳美制药特色原料药项目 | 2022.08-2024.12 | 50000 | 20000 | 市高新区 |
| 53 | 河南省大道路业有限公司公路新材料研究生产项目 | 2022.09-2024.05 | 50000 | 5000 | 市高新区 |
| 54 | 驻马店市御医堂保健品有限公司年产5000吨噻吩生产建设项目 | 2022.07-2024.07 | 51000 | 10000 | 市高新区 |
| 55 | 驻马店华中正大有限公司年产5000吨溶菌酶项目 | 2022.1-2023.12 | 50000 | 25000 | 市高新区 |
| 56 | 河南省九和化工有限公司新材料高分子研发生产项目 | 2022.05-2024.05 | 50000 | 20000 | 市高新区 |
| 57 | 平煤神马集团中原高效储能全产业链制造产业园项目 | 2022.07-2024.12 | 320000 | 30000 | 市高新区 |
| 58 | 建华建材投资有限公司驻马店装配式PC构建生产基地项目 | 2022.07-2025.09 | 100000 | 30000 | 市高新区 |
| 59 | 河南辰龙实业有限公司年产6万吨聚丙烯酰胺系列产品项目 | 2022.01-2023.11 | 50000 | 20000 | 市高新区 |
| 60 | 河南莱茵骐新材料公司年产4万吨TPU高分子材料项目 | 2022.1-2024.08 | 102000 | 30000 | 市高新区 |
| 61 | 驻马店市白云纸业有限公司碱回收节能减排技改项目 | 2022.3-2022.11 | 15000 | 15000 | 遂平县 |
| 62 | 遂平县桐花面业有限公司技改项目 | 2022.5-2022.12 | 11000 | 11000 | 遂平县 |
| 63 | 遂平县年产4万吨可降解材料及制品生产线项目 | 2022.3-2022.12 | 50000 | 50000 | 遂平县 |
| 64 | 开开食品有限公司技改项目 | 2022.3-2022.10 | 10000 | 10000 | 遂平县 |
| 65 | 遂平县乡村振兴产业园建设项目 | 2022.2-2023.6 | 100000 | 57000 | 遂平县 |
| 66 | 红太阳印刷包装有限公司年产1亿平方米系列食品包装材料项目 | 2022.3-2022.12 | 16000 | 16000 | 遂平县 |
| 67 | 遂平县一加一面业有限公司技改项目 | 2022.3-2022.12 | 12700 | 12700 | 遂平县 |
| 68 | 河南华鼎高分子科技有限公司技改项目 | 2022.6-2022.12 | 10000 | 10000 | 遂平县 |
| 69 | 驻马店中南纸业科技有限公司年产30万吨高档纸制品二期工程项目 | 2022.7-2023.7 | 23000 | 12000 | 遂平县 |
| 70 | 遂平县河南安美包装材料有限公司年产3400吨食品包装材料项目 | 2022.02—2023.08 | 50000 | 22000 | 遂平县 |
| 71 | 遂平县新型建材产业化示范园建设项目 | 2022.06—2023.12 | 60000 | 23000 | 遂平县 |
| 72 | 河南金海新材料科技有限公司高档耐火材料建设项目 | 2022.04-2025.04 | 250000 | 80000 | 上蔡县 |
| 73 | 五得利集团遂平面粉有限公司年产24万吨系列挂面项目 | 2022.10-2024.3 | 50000 | 10000 | 遂平县 |
| 74 | 河南迅羚年产800万件品牌运动服装项目 | 2022.3-2023.12 | 55000 | 30000 | 西平县 |
| 75 | 河南新领域年产1200万件针织衫项目 | 2022.3-2024.12 | 65000 | 35000 | 西平县 |
| 76 | 嘉兴居旅年产100万套户外用品项目 | 2022.3-2023.12 | 10000 | 5000 | 西平县 |
| 77 | 丸荣箱包股份有限公司旅行拉杆箱生产项目 | 2022.3-2023.12 | 10000 | 10000 | 西平县 |
| 78 | 河南省欧陆线缆制造有限公司年产3500千米输变电节能环保电缆项目 | 2022.3- 2023.12 | 35000 | 25000 | 西平县 |
| 79 | 上海敏纺年产1200万件针织衫项目 | 2022.3-2023.12 | 46000 | 20000 | 西平县 |
| 80 | 河南中哲服饰科技有限公司幕尚集团GXG品牌男装生产基地项目 | 2022.02-2023.12 | 150000 | 60000 | 西平县 |
| 81 | 河南铭远集团电气设备生产项目 | 2022.3-2023.12 | 36000 | 30000 | 西平县 |
| 82 | 西平县绿色智能建材产业园 | 2022.01-2024.12 | 300000 | 80000 | 西平县 |
| 83 | 西安灵客互动科技有限公司AI智慧教育装备制造项目 | 2022.6-2024.12 | 250000 | 90000 | 西平县 |
| 84 | 河南中鑫家具有限公司户外家具供应链生产基地项目 | 2022.01-2023.12 | 120000 | 70000 | 西平县 |
| 85 | 常州凯宏铝业有限公司国标铝型材生产项目 | 2022.01-2024.12 | 83000 | 40000 | 西平县 |
| 86 | 河南佳合制管有限公司非标焊管生产项目 | 2022.01-2043.12 | 75000 | 30000 | 西平县 |
| 87 | 云蝠集团西平年产800万件针织衫项目 | 2022.01-2023.12 | 59000 | 40000 | 西平县 |
| 88 | 河南鼎力杆塔股份有限公司电气控制柜生产项目 | 2022.01-2023.12 | 47000 | 30000 | 西平县 |
| 89 | 上海森马服饰有限公司年产100万件品牌休闲服饰项目 | 2022.01-2023.12 | 46000 | 30000 | 西平县 |
| 90 | 驻马店利恒新型材料有限公司年产1000万件泡沫制品项目 | 2022.01-2023.12 | 43000 | 23000 | 西平县 |
| 91 | 歌力思年产10万件高档品牌服饰项目 | 2022.01-2023.12 | 40000 | 20000 | 西平县 |
| 92 | 郑州中兴智城实业有限公司5G智慧杆塔生产项目 | 2022.01-2023.12 | 40000 | 20000 | 西平县 |
| 93 | 东海翔集团藤编织条生产项目 | 2022.01-2023.12 | 40000 | 20000 | 西平县 |
| 94 | 河南恒明服饰股份有限公司年产10万件高档品牌服饰生产项目 | 2022.01-2023.12 | 20000 | 10000 | 西平县 |
| 95 | 北京德仕安新能源科技有限公司充电桩研发生产基地项目 | 2022.6-2024.6 | 50000 | 15000 | 西平县 |
| 96 | 博川电气有限公司年产15万台智能柜项目 | 2022.1-2023.12 | 30000 | 10000 | 西平县 |
| 97 | 德清满祥实业有限公司年产三十万套户外家具项目 | 2022.6-2024.6 | 50000 | 25000 | 西平县 |
| 98 | 河南忠阳肉制品销售有限公司年产1万吨低温肉制食品加工项目 | 2022.6-2024.6 | 30000 | 15000 | 西平县 |
| 99 | 鲁州生物科技有限公司节能技术改造项目 | 2022.6-2023.12 | 30000 | 15000 | 西平县 |
| 100 | 河南中州牧业养殖设备有限公司智能化生产车间 | 2022.6-2023.5 | 50000 | 20000 | 西平县 |
| 101 | 上海豪守（河南）生物科技有限公司年产3000吨调味品、固体饮料、罐头生产线技改项目 | 2022.6-2024.6 | 20000 | 10000 | 西平县 |
| 102 | 河南瑞航农牧业机械设备有限公司自动化蛋鸡养殖设备生产线技术改造项目 | 2022.1-2023.12 | 30000 | 15000 | 西平县 |
| 103 | 哈尔滨祥裕纺织品有限公司纺织品生产项目 | 2022.05-2023.12 | 30000 | 18000 | 上蔡县 |
| 104 | 上蔡县芒果实业有限公司除味品生产项目 | 2022.04-2024.12 | 25000 | 10000 | 上蔡县 |
| 105 | 上蔡县产业集聚区新建20万平方米标准化厂房建设项目 | 2022.3-2024.5 | 98000 | 42000 | 上蔡县 |
| 106 | 河南金山村寨食品有限公司食品生产项目 | 2022.04-2024.12 | 30000 | 13000 | 上蔡县 |
| 107 | 河南盛世粮农有限公司植物油生产加工项目 | 2022.04-2024.12 | 35000 | 15000 | 上蔡县 |
| 108 | 河南盛友食品有限公司食品加工项目 | 2022.04-2024.12 | 50000 | 20000 | 上蔡县 |
| 109 | 驻马店航图鞋材有限公司高档鞋生产项目 | 2022.04-2024.04 | 15000 | 7000 | 上蔡县 |
| 110 | 河南纳美纺织科技有限公司除菌鞋垫生产项目 | 2022.04-2024.04 | 12000 | 6000 | 上蔡县 |
| 111 | 河南昌恒达光电科技有限公司手机、平板屏生产项目 | 2022.01-2024.12 | 35000 | 15000 | 上蔡县 |
| 112 | 河南水林晶生物科技有限公司口罩及日用化妆品生产项目 | 2022.01-2024.12 | 100000 | 50000 | 上蔡县 |
| 113 | 驻马店神风鞋业有限公司生产项目 | 2022.03-2023.12 | 30000 | 20000 | 上蔡县 |
| 114 | 北京三和饲料有限公司年产10万吨禽畜饲料加工项目 | 2022.03-2023.12 | 50000 | 30000 | 上蔡县 |
| 115 | 河南省金圆鞋业有限公司高档皮鞋生产项目 | 2022.01-2024.12 | 50000 | 20000 | 上蔡县 |
| 116 | 上蔡县飞鸿鞋业有限公司飞鸿鞋业生产项目 | 2022.01-2022.12 | 30000 | 30000 | 上蔡县 |
| 117 | 河南梁大妈醋业有限公司食品醋生产项目 | 2022.01-2022.12 | 10000 | 10000 | 上蔡县 |
| 118 | 上蔡县辉顺鞋材有限公司年产500万双鞋材生产及加工项目 | 2022.03-2023.12 | 20000 | 9200 | 上蔡县 |
| 119 | 上蔡县精密铸钢科技产业园项目 | 2022.05-2024.09 | 280000 | 100000 | 上蔡县 |
| 120 | 河南帅威鞋业有限公司年生产200万双各类布胶鞋业建设项目 | 2022.3-2024.05 | 20000 | 9000 | 上蔡县 |
| 121 | 河南省杨家将食品有限公司食品加工项目 | 2022.07-2024.07 | 16000 | 8000 | 上蔡县 |
| 122 | 上蔡县金利源小杂粮面粉加工项目 | 2022.05-2024.07 | 15000 | 8000 | 上蔡县 |
| 123 | 河南隆祺鞋业有限公司扩建年加工400万双高档制鞋项目 | 2022.05-2023.12 | 45000 | 18000 | 上蔡县 |
| 124 | 河南天一食品有限公司年产15万吨火鸡面项目 | 2022.04-2024.06 | 50000 | 25000 | 上蔡县 |
| 125 | 上蔡县年产20000吨新型混凝土减水剂建设项目 | 2022.09-2023.12 | 10000 | 6000 | 上蔡县 |
| 126 | 上蔡县牛牛水泥构件厂扩建项目 | 2022.03-2023.12 | 13200 | 6000 | 上蔡县 |
| 127 | 香港联丰有限公司荣辉集团品牌运动鞋生产基地项目 | 2022.05-2023.12 | 300000 | 200000 | 上蔡县 |
| 128 | 雄安茂达鞋业有限公司豫隆鞋业生产项目 | 2022.01-2022.12 | 50000 | 50000 | 上蔡县 |
| 129 | 亳州市商济堂生物科技有限公司福聚堂食品生产项目 | 2022.01-2022.12 | 30000 | 30000 | 上蔡县 |
| 130 | 河南保成皮革有限公司保成皮革制品生产项目 | 2022.01-2023.12 | 80000 | 50000 | 上蔡县 |
| 131 | 河南科电新能源科技发展有限公司新能源汽车有序充电桩生产项目 | 2022.02-2023.12 | 120000 | 72000 | 上蔡县 |
| 132 | 驻马店金帝鞋业有限公司年产1300万双高中档鞋类产品建设项目 | 2022.02-2025.02 | 130000 | 50000 | 上蔡县 |
| 133 | 驻马店爱旅客箱包有限公司年产600万个箱包生产项目 | 2022.03-2024.03 | 100000 | 50000 | 上蔡县 |
| 134 | 高速公路收费站绿色通道车辆智能检测系统（汝南）制造产业园项目 | 2022.1-2023.12 | 100000 | 60000 | 汝南县 |
| 135 | 汝南县裕凯鞋业有限公司年产300万双鞋项目 | 2022.01-2022.12 | 12000 | 11500 | 汝南县 |
| 136 | 立马车业低速电动车生产项目 | 2022.10-2023.12 | 100000 | 40000 | 汝南县 |
| 137 | 东模集团低速电动车生产项目 | 2022.1-2023.12 | 80000 | 50000 | 汝南县 |
| 138 | 汝南县景美环保装备生产项目 | 2022.1-2023.12 | 50000 | 35000 | 汝南县 |
| 139 | 汝南县昊诚皮革制品生产项目 | 2022.1-2022.12 | 60000 | 59200 | 汝南县 |
| 140 | 汝南县恒源皮革制品生产项目 | 2022.1-2022.12 | 50000 | 49400 | 汝南县 |
| 141 | 汝南县宏泰皮革制品生产项目 | 2022.1-2022.12 | 40000 | 39200 | 汝南县 |
| 142 | 汝南县通和皮业有限公司年加工500万张成品革项目 | 2022.5-2022.12 | 21000 | 21000 | 汝南县 |
| 143 | 汝南县万姿鞋业有限公司年产300万双休闲鞋项目 | 2022.2-2022.12 | 15000 | 15000 | 汝南县 |
| 144 | 汝南县博宏鞋业有限公司年产210万双休闲鞋项目 | 2022.1-2022.12 | 10000 | 10000 | 汝南县 |
| 145 | 汝南县鸿冠鞋业有限公司年产200万双休闲鞋项目 | 2022.1-2022.12 | 10000 | 10000 | 汝南县 |
| 146 | 汝南县亿捷皮具有限公司年产330万双休闲鞋及箱包项目 | 2022.1-2022.12 | 18000 | 18000 | 汝南县 |
| 147 | 汝南县富盛昌皮革制品有限公司年产1000万尺皮革项目 | 2022.1-2022.12 | 16000 | 16000 | 汝南县 |
| 148 | 汝南县中恒制革有限公司年加工450万张成品革项目 | 2022.1-2022.12 | 12000 | 12000 | 汝南县 |
| 149 | 汝南县鸿祥皮业年产1000万尺皮革项目 | 2022.1-2022.12 | 11000 | 11000 | 汝南县 |
| 150 | 汝南县鸿顺皮业有限公司年产500万张成品革项目 | 2022.1-2022.12 | 14000 | 14000 | 汝南县 |
| 151 | 汝南县大成木业有限公司年产50万立方米木板项目 | 2022.1-2022.12 | 20000 | 20000 | 汝南县 |
| 152 | 汝南县荣升木业有限公司年产20万立方米板材及3000套家具项目 | 2022.1-2022.12 | 26000 | 26000 | 汝南县 |
| 153 | 汝南县宏君家具厂年产1200套实木家具项目 | 2022.1-2022.12 | 10000 | 10000 | 汝南县 |
| 154 | 汝南喜兆门电动车业有限公司年产90万台电动三轮车项目 | 2022.1-2023.12 | 45000 | 22000 | 汝南县 |
| 155 | 河南信德昌电动车有限公司年产80万套电动车车厢项目 | 2022.1-2023.12 | 50000 | 30000 | 汝南县 |
| 156 | 河南恒品机械有限公司年产300万个电动摩托车前叉总成项目 | 2022.1-2022.12 | 16000 | 16000 | 汝南县 |
| 157 | 汝南县鸿展纺织服装有限公司年产2万吨棉纱项目 | 2022.1-2022.12 | 12000 | 12000 | 汝南县 |
| 158 | 年产6000万条无纺布袋和食品包装袋项目 | 2022.1-2022.12 | 10000 | 10000 | 汝南县 |
| 159 | 河南鑫沃野肥业有限公司年产70万吨肥料生产线建设项目 | 2022.1-2022.12 | 25000 | 25000 | 汝南县 |
| 160 | 汝南县聚豪源商品混凝土有限公司年产120万方混凝土项目 | 2022.1-2022.12 | 13000 | 13000 | 汝南县 |
| 161 | 汝南县三江农业机械有限公司年产5000台打捆机项目 | 2022.1-2022.12 | 30000 | 30000 | 汝南县 |
| 162 | 河南科瑞特智能科技有限公司年产50万辆公共自行车及配套管理系统生产建设项目 | 2022.1-2022.12 | 25000 | 25000 | 汝南县 |
| 163 | 河南惠翔环保科技有限公司年产70万吨废塑料再生粒料生产加工项目 | 2022.1-2022.12 | 20000 | 20000 | 汝南县 |
| 164 | 汝南县信念食品有限公司年产3万吨高蛋白淀粉制品项目 | 2022.1-2022.12 | 30000 | 30000 | 汝南县 |
| 165 | 驻马店市臻头河农牧科技有限公司日产100万枚五香烤鸭蛋项目 | 2022.2-2023.6 | 15000 | 10000 | 汝南县 |
| 166 | 汝南亚杰纺织羊毛羊绒被生产项目 | 2022.1-2022.12 | 15000 | 14500 | 汝南县 |
| 167 | 汝南富誉智能家具生产项目 | 2022.1-2023.6 | 30000 | 25000 | 汝南县 |
| 168 | 汝南县罗铭实业家居生产基地项目 | 2022.1-2022.12 | 20000 | 19400 | 汝南县 |
| 169 | 河南盈科装饰钢化玻璃加工项目 | 2022.1-2022.12 | 24000 | 23500 | 汝南县 |
| 170 | 汝南县恒美食品膳食饼干生产项目 | 2022.1-2022.12 | 30000 | 23000 | 汝南县 |
| 171 | 驻马店市鸿运包装工艺制品生产项目 | 2022.1-2023.12 | 60000 | 58000 | 汝南县 |
| 172 | 汝南县板店乡建筑产业园项目 | 2022.1-2022.12 | 27000 | 26600 | 汝南县 |
| 173 | 汝南县留盆镇建筑产业园项目 | 2022.1-2022.12 | 25500 | 25000 | 汝南县 |
| 174 | 汝南县宜鑫皮革制品生产项目 | 2022.1-2022.12 | 50000 | 50000 | 汝南县 |
| 175 | 汝南县嘉德防护用品生产项目 | 2022.1-2022.12 | 15000 | 15000 | 汝南县 |
| 176 | 汝南县凯曼箱包生产项目 | 2022.1-2022.12 | 10000 | 10000 | 汝南县 |
| 177 | 汝南中杰鞋业有限公司年产3000万双品牌运动鞋项目 | 2022.01-2023.12 | 150000 | 80000 | 汝南县 |
| 178 | 河南省明珠木业胶合板项目 | 2022.1-2022.12 | 30000 | 30000 | 汝南县 |
| 179 | 汝南县华腾伟梦实木板项目 | 2022.1-2022.12 | 31000 | 31000 | 汝南县 |
| 180 | 平舆县芝麻科技创新产业园项目 | 2022.4-2024.12 | 240000 | 60000 | 平舆县 |
| 181 | 平舆县肉牛现代产业园建设项目 | 2022.4-2023.10 | 100000 | 40000 | 平舆县 |
| 182 | 河南嘉鹏户外休闲制品有限公司嘉鹏户外休闲制品二期项目 | 2022.3-2023.10 | 100000 | 35000 | 平舆县 |
| 183 | 驻马店旭茂防水防腐科技有限公司建筑防水材料生产项目 | 2022.3-2023.12 | 105000 | 40000 | 平舆县 |
| 184 | 平舆县京铁重钢有限公司京铁重钢升级改造项目 | 2022.3-2024.10 | 75000 | 40000 | 平舆县 |
| 185 | 平舆县鸿山户外休闲制品有限公司户外休闲制品项目 | 2022.1-2023.6 | 20000 | 15000 | 平舆县 |
| 186 | 平舆县福山皮革制品有限公司皮革项目 | 2022.1-2022.12 | 55000 | 12000 | 平舆县 |
| 187 | 平舆县惠科建材项目 | 2022.1-2023.6 | 36000 | 20000 | 平舆县 |
| 188 | 鸿伟化纤户外休闲制品项目 | 2022.1-2023.6 | 32000 | 17000 | 平舆县 |
| 189 | 驻马店宏大安全玻璃生产项目 | 2022.1-2022.12 | 45000 | 25000 | 平舆县 |
| 190 | 平舆县华丰皮革园项目 | 2022.1-2023.6 | 60000 | 40000 | 平舆县 |
| 191 | 平舆县大山皮革项目 | 2022.3-2023.6 | 40000 | 20000 | 平舆县 |
| 192 | 平舆县盛祥皮革制品有限公司年产1500万尺成品革项目 | 2022.1-2023.6 | 32000 | 22000 | 平舆县 |
| 193 | 平舆县杨帆户外休闲用品有限公司年产户外家具15000套建设项目 | 2022.1-2022.12 | 16000 | 16000 | 平舆县 |
| 194 | 平舆县天泰户外休闲用品项目 | 2022.1-2022.12 | 12000 | 12000 | 平舆县 |
| 195 | 平舆县展祥皮革制品项目 | 2022.1-2022.12 | 18000 | 18000 | 平舆县 |
| 196 | 平舆县豪杰户外家具项目 | 2022.1-2023.12 | 50000 | 20000 | 平舆县 |
| 197 | 平舆县河南健盛休闲用品项目 | 2022.1-2023.10 | 60000 | 35000 | 平舆县 |
| 198 | 平舆县河南欧盛户外用品项目 | 2022.1-2023.6 | 55000 | 35000 | 平舆县 |
| 199 | 平舆县益美康植物科技有限公司芦丁提取物生产项目 | 2022.1-2022.12 | 18000 | 18000 | 平舆县 |
| 200 | 平舆县舆翔钢结构项目 | 2022.1-2022.12 | 15000 | 15000 | 平舆县 |
| 201 | 平舆县户外配套产业园项目 | 2022.1-2024.12 | 110000 | 45000 | 平舆县 |
| 202 | 平舆县中南纸业有限公司升级改造项目 | 2022.3-2023.12 | 80000 | 30000 | 平舆县 |
| 203 | 河南伊诺皮业有限公司年产80万张皮坯和90万张皮革项目 | 2022.09-2025.12 | 130000 | 45000 | 平舆县 |
| 204 | 河南中牛实业年产90万张皮革、80万张皮坯、3000吨黄明胶项目 | 2022.09-2024.12 | 100000 | 33000 | 平舆县 |
| 205 | 河南中牛实业有限公司年产3000万平方英尺高档沙发成品革技改项目 | 2022.10-2024.12 | 80000 | 20000 | 平舆县 |
| 206 | 河南泰塑年产5万吨环保新材料循环利用项目 | 2022.01-2023.12 | 50000 | 30000 | 正阳县 |
| 207 | 正阳牧原农牧有限公司饲料加工改扩建项目 | 2022.1-2022.12 | 30000 | 30000 | 正阳县 |
| 208 | 正阳县花生机械第二制造产业园项目 | 2022.1-2022.12 | 30000 | 30000 | 正阳县 |
| 209 | 河南际腾生物科技有限公司年产3.6万吨油脂精深加工项目 | 2022.01-2022.12 | 50000 | 50000 | 正阳县 |
| 210 | 河南鑫鸿发电子科技有限公司手机配套产品加工项目 | 2022.2-2022.12 | 36000 | 36000 | 正阳县 |
| 211 | 河南汇利正光电子科技有限公司电子配套产品加工项目 | 2022.1-2022.12 | 29000 | 29000 | 正阳县 |
| 212 | 河南虹腾实业集团有限公司有机食品生产项目 | 2022.2-2023.06 | 40000 | 30000 | 正阳县 |
| 213 | 中原广电科技有限公司光学镜片生产项目 | 2022.3-2022.12 | 33000 | 33000 | 正阳县 |
| 214 | 河南万锂新能源有限公司聚合物锂电池生产项目 | 2022.2-2022.12 | 38000 | 38000 | 正阳县 |
| 215 | 河南诺星电池有限公司锂锰圆柱形电池生产项目 | 2022.2-2022.12 | 29000 | 29000 | 正阳县 |
| 216 | 正阳县鑫盛实业有限公司进口家具生产项目 | 2022.3-2022.12 | 30000 | 30000 | 正阳县 |
| 217 | 浙江鑫茂机械有限公司农业机械制造项目 | 2022.3-2023.06 | 50000 | 35000 | 正阳县 |
| 218 | 河南海阳机械工程有限公司机械设备生产项目 | 2022.5-2023.8 | 30000 | 20000 | 正阳县 |
| 219 | 安徽金田地机械有限公司花生机械制造项目 | 2022.2-2022.12 | 30000 | 30000 | 正阳县 |
| 220 | 河南正美农业科技有限公司植保设备生产项目 | 2022.2-2022.12 | 30000 | 30000 | 正阳县 |
| 221 | 正花集团扩建标准化厂房及附属设施建设项目 | 2022.1-2022.12 | 60000 | 60000 | 正阳县 |
| 222 | 正阳县远鸿新型材料加工项目 | 2022.2-2023.6 | 50000 | 30000 | 正阳县 |
| 223 | 深圳芯威电源科技有限公司电芯加工生产项目 | 2022.2-2022.12 | 30000 | 30000 | 正阳县 |
| 224 | 正阳鲁花浓香花生油有限公司新建储油罐生产设备项目 | 2022.1-2022.12 | 35000 | 35000 | 正阳县 |
| 225 | 正阳县君乐宝乳业有限公司低温杀菌智能制造与应用示范线项目 | 2022.2-2023.10 | 100000 | 55000 | 正阳县 |
| 226 | 河南省正彤食品有限公司年加工1万吨花生及花生制品项目 | 2022.3-2023.8 | 50000 | 30000 | 正阳县 |
| 227 | 河南省正聪食品有限公司肉制品加工项目 | 2022.2-2022.12 | 30000 | 30000 | 正阳县 |
| 228 | 东莞合兴灯饰有限公司灯饰制品生产项目 | 2022.3-2023.6 | 50000 | 35000 | 正阳县 |
| 229 | 正阳县乾宝工艺品有限公司节庆礼品建设项目 | 2022.01-2022.12 | 35000 | 35000 | 正阳县 |
| 230 | 黑龙江农垦建工路桥有限公司上罗高速SLZT-5配套建材项目 | 2022.2-2022.10 | 26000 | 26000 | 正阳县 |
| 231 | 河南省向荣大仓农业科技服务有限公司碳基生物有机肥生产项目 | 2022.3-2023.06 | 35000 | 25000 | 正阳县 |
| 232 | 驻马店市淘儿宁消毒制剂有限公司智能化消毒制剂生产项目（不含危险化学品） | 2022.3-2023.10 | 50000 | 30000 | 正阳县 |
| 233 | 山东龙鑫汽车服务有限公司汽车分解生产项目 | 2022.4-2022.12 | 36000 | 36000 | 正阳县 |
| 234 | 山东省兴祥食品有限公司动物油脂生产项目 | 2022.6-2024.6 | 100000 | 30000 | 正阳县 |
| 235 | 阿维斯汀农业机械（苏州）有限公司农业机械制造项目 | 2022.7-2023.10 | 50000 | 20000 | 正阳县 |
| 236 | 润烨新能源科技有限公司锂电池配件生产项目 | 2022.5-2023.10 | 65000 | 35000 | 正阳县 |
| 237 | 河南荣盛包装新材料有限公司锂电池铝塑膜生产项目 | 2022.3-2022.12 | 50000 | 50000 | 正阳县 |
| 238 | 太阳能光能产品生产项目 | 2022.3-2022.12 | 35000 | 35000 | 正阳县 |
| 239 | 正阳县王勿桥醋文化博览园建设项目 | 2022.6-2025.12 | 300000 | 50000 | 正阳县 |
| 240 | 鼎邦文体用品有限公司高中档文化文具用品生产项目 | 2022.6-2023.5 | 50000 | 35000 | 正阳县 |
| 241 | 河南正欣卫材科技有限公司生物基材料及医疗卫生产业纺织用品生产项目 | 2022.3-2022.12 | 40000 | 40000 | 正阳县 |
| 242 | 确山县赵沟新型墙材生产线升级改造项目 | 2022.3-2023.12 | 40000 | 30000 | 确山县 |
| 243 | 确山县建星新型墙材生产线升级改造项目 | 2022.3-2023.12 | 43000 | 30000 | 确山县 |
| 244 | 确山县集成框架建筑生产线升级项目 | 2022.3-2023.12 | 70000 | 40000 | 确山县 |
| 245 | 确山县得邦建材项目 | 2022.1-2023.12 | 50000 | 40000 | 确山县 |
| 246 | 确山县盘龙建材水泥粉磨站技改项目 | 2022.1-2023.12 | 25000 | 15000 | 确山县 |
| 247 | 河南碧千里农业科技有限公司绿色有机新型肥料项目 | 2022.1-2022.12 | 10000 | 10000 | 确山县 |
| 248 | 确山县菡艺日化洗洁精生产线和皂米食品加工项目 | 2022.1-2023.10 | 30000 | 20000 | 确山县 |
| 249 | 确山县金乐农业方便食品加工项目 | 2022.1-2023.12 | 80000 | 50000 | 确山县 |
| 250 | 河南中百铝基新材料科技有限公司年加工8000吨氧化铝及氢氧化铝建设项目 | 2022.3-2023.12 | 30000 | 22000 | 确山县 |
| 251 | 河南昱中科技有限公司年产5000吨新型全钢、全铝附着式爬架生产项目 | 2022.1-2023.12 | 50000 | 30000 | 确山县 |
| 252 | 驻马店梦庭家纺有限公司年产600万件床单被罩等床上用品生产项目 | 2022.2-2023.12 | 30000 | 20000 | 确山县 |
| 253 | 河南省鼎奇钢结构加工有限公司年产10000吨钢结构成品生产线项目 | 2022.1-2023.12 | 50000 | 30000 | 确山县 |
| 254 | 上海全宇生物科技确山制药有限公司年生产300吨丙酸钙和年生产100吨丙酸建设项目 | 2022.4-2023.11 | 100000 | 60000 | 确山县 |
| 255 | 河南润和公司（豪柏森）家装高端系统门窗项目 | 2022.1-2023.12 | 30000 | 20000 | 确山县 |
| 256 | 确山县英光电器二期项目 | 2022.1-2024.12 | 150000 | 70000 | 确山县 |
| 257 | 河南朗凯汽车车桥及相关零部件生产项目 | 2022.1-2023.12 | 26000 | 15000 | 确山县 |
| 258 | 河南东衡建材科技 | 2022.1-2023.12 | 50000 | 30000 | 确山县 |
| 259 | 确山县胳膊清真肉制品加工项目 | 2022.1-2023.12 | 16000 | 10000 | 确山县 |
| 260 | 确山县电动轮椅配件生产项目 | 2022.3-2023.12 | 50000 | 30000 | 确山县 |
| 261 | 确山县新型固体防火阻燃剂生产项目 | 2022.3-2023.12 | 100000 | 60000 | 确山县 |
| 262 | 确山县晶熙高端精密电子产品生产项目 | 2022.5-2024.12 | 100000 | 50000 | 确山县 |
| 263 | 确山县沃行实业技术升级改造项目 | 2022.2-2023.12 | 100000 | 60000 | 确山县 |
| 264 | 确山县远东新型建材 | 2022.1-2023.10 | 100000 | 60000 | 确山县 |
| 265 | 确山县皓博不锈钢制品项目 | 2022.2-2023.12 | 30000 | 20000 | 确山县 |
| 266 | 确山县鑫淼新型装配式建材项目 | 2022.1-2022.12 | 12000 | 12000 | 确山县 |
| 267 | 确山县任店食用菌种植及深加工项目 | 2022.2-2023.12 | 100000 | 60000 | 确山县 |
| 268 | 确山县金菇乐生态农业有限公司羊肚菌种植及加工销售产业链 | 2022.1- 2024.12 | 100000 | 60000 | 确山县 |
| 269 | 确山县任店金丝杭菊种植及深加工建设项目 | 2022.2-2023.12 | 30000 | 20000 | 确山县 |
| 270 | 确山县纸箱加工建设项目 | 2022.2-2022.12 | 12000 | 12000 | 确山县 |
| 271 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司配套建设年产150万吨水泥磨系统项目 | 2022.2-2023.12 | 38200 | 28200 | 确山县 |
| 272 | 确山县豪洁塑料制品生产项目 | 2022.4-2023.12 | 31000 | 21000 | 确山县 |
| 273 | 确山县新型灶具生产项目 | 2022.1-2023.12 | 30000 | 10000 | 确山县 |
| 274 | 确山县金基建材有限公司外加剂项目 | 2022.1-2023.12 | 21000 | 11000 | 确山县 |
| 275 | 确山县鼎鑫新型墙体制品有限公司新增年产6亿块页岩砖项目 | 2022.1-2023.12 | 45000 | 35000 | 确山县 |
| 276 | 确山县通达高新技术墙体材料有限公司生产项目 | 2022.1-2023.12 | 52000 | 35000 | 确山县 |
| 277 | 确山县隆基新型墙材有限公司生产项目 | 2022.1-2023.12 | 60000 | 40000 | 确山县 |
| 278 | 确山县红页高新技术墙体材料有限公司生产项目 | 2022.1-2023.12 | 51000 | 30000 | 确山县 |
| 279 | 确山县顺成高新技术墙体材料有限公司生产项目 | 2022.1-2023.12 | 56000 | 26000 | 确山县 |
| 280 | 确山县衡毅源古栗香农产品深加工项目（二期） | 2022.1-2023.12 | 30000 | 20000 | 确山县 |
| 281 | 确山县提琴文化园项目 | 2022.1-2025.12 | 200000 | 60000 | 确山县 |
| 282 | 确山县坤源中药材生产加工项目 | 2022.1-2023.12 | 50000 | 35000 | 确山县 |
| 283 | 确山县双剑面业升级改造项目 | 2022.1-2023.12 | 17000 | 10000 | 确山县 |
| 284 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司产业结构优化升级项目 | 2022.02—2023.12 | 100000 | 50000 | 确山县 |
| 285 | 泌阳县黑石板沟饰面花岗岩矿资源开发利用项目 | 2022.2-2023.12 | 130000 | 100000 | 泌阳县 |
| 286 | 泌阳县李木林饰面花岗岩矿资源开发利用项目 | 2022.2-2023.12 | 150000 | 110000 | 泌阳县 |
| 287 | 泌阳县刘庄饰面花岗岩资源开发利用项目 | 2022.3-2023.12 | 105000 | 45000 | 泌阳县 |
| 288 | 铭普光电科技公司光电元器件生产项目 | 2022.1-2023.10 | 130000 | 70000 | 泌阳县 |
| 289 | 河南省中航游艇制造有限公司游艇制造项目 | 2022.1-2022.12 | 35000 | 35000 | 泌阳县 |
| 290 | 泌阳鑫发食用菌公司速冻豆腐深加工项目 | 2022.2-2022.11 | 32000 | 32000 | 泌阳县 |
| 291 | 泌阳县家园新型建材项目 | 2022.2-2022.12 | 87000 | 87000 | 泌阳县 |
| 292 | 泌阳县宏达矿业有限公司石英砂精加工项目 | 2022.2-2022.10 | 26000 | 26000 | 泌阳县 |
| 293 | 河南乙泰化妆品有限公司化妆刷生产项目 | 2022.2-2022.10 | 35000 | 35000 | 泌阳县 |
| 294 | 泌阳县同昇电子有限公司年产高频变压器生产项目 | 2022.1-2022.12 | 30000 | 30000 | 泌阳县 |
| 295 | 泌阳彩盛印刷包装制品生产项目 | 2022.1-2022.12 | 26000 | 26000 | 泌阳县 |
| 296 | 泌阳县永久福门窗生产项目 | 2022.1-2022.12 | 35000 | 35000 | 泌阳县 |
| 297 | 河南天中亿龙食品有限公司食用菌深加工项目 | 2022.1-2022.12 | 58000 | 58000 | 泌阳县 |
| 298 | 河南纽斯达实业有限公司食品添加剂D-核糖生产项目 | 2022.1-2022.12 | 46000 | 46000 | 泌阳县 |
| 299 | 河南中意隆有限责任公司机械设备生产项目 | 2022.2-2022.11 | 36000 | 36000 | 泌阳县 |
| 300 | 河南菇食会即食菌果蔬深加工项目 | 2022.1-2022.12 | 52000 | 52000 | 泌阳县 |
| 301 | 河南省欧博体育用品有限公司网球生产建设项目 | 2022.2-2022.10 | 29000 | 29000 | 泌阳县 |
| 302 | 河南众通建材有限公司年产60万立方建材项目 | 2022.1-2022.12 | 33000 | 33000 | 泌阳县 |
| 303 | 泌阳嘉丰生物科技有限公司年产3万吨有机肥生产项目 | 2022.2-2022.12 | 46000 | 46000 | 泌阳县 |
| 304 | 泌阳县汇鑫花岗岩石材加工项目 | 2022.2-2022.11 | 55000 | 55000 | 泌阳县 |
| 305 | 泌阳县康龙新型建材加工项目 | 2022.1-2022.12 | 62000 | 62000 | 泌阳县 |
| 306 | 泌阳县顺天花岗岩加工项目 | 2022.2-2022.12 | 53000 | 53000 | 泌阳县 |
| 307 | 泌阳县宏泰花岗岩加工项目 | 2022.2-2022.12 | 48000 | 48000 | 泌阳县 |
| 308 | 泌阳县华通花岗岩加工项目 | 2022.2-2022.12 | 45000 | 45000 | 泌阳县 |
| 309 | 泌阳县磊天花岗岩加工项目 | 2022.2-2022.11 | 58000 | 58000 | 泌阳县 |
| 310 | 泌阳县润阳花岗岩加工项目 | 2022.1-2022.12 | 63000 | 63000 | 泌阳县 |
| 311 | 泌阳县佳泰花岗岩加工项目 | 2022.2-2022.11 | 47000 | 47000 | 泌阳县 |
| 312 | 泌阳县恒丰花岗岩加工项目 | 2022.2-2022.12 | 55000 | 55000 | 泌阳县 |
| 313 | 泌阳县石鑫花岗岩加工项目 | 2022.2-2022.11 | 46000 | 46000 | 泌阳县 |
| 314 | 泌阳县蓝天集团石材加工项目 | 2022.2-2022.12 | 66000 | 66000 | 泌阳县 |
| 315 | 亿龙生物科技有限公司食用菌麦角硫因提取项目 | 2022.1-2022.12 | 52000 | 52000 | 泌阳县 |
| 316 | 泌阳县大千石业有限公司花岗岩加工项目 | 2022.1-2022.12 | 58000 | 58000 | 泌阳县 |
| 317 | 申达建设集团建材加工项目 | 2022.2-2022.11 | 50000 | 50000 | 泌阳县 |
| 318 | 泌阳县久隆有限公司建材加工项目 | 2022.1-2022.12 | 52000 | 52000 | 泌阳县 |
| 319 | 河南鼎荣再生资源有限公司新型建材加工项目 | 2022.3-2022.12 | 50000 | 50000 | 泌阳县 |
| 320 | 泌阳县恒丰石业有限公司花岗岩生产加工项目 | 2022.2-2022.11 | 50000 | 50000 | 泌阳县 |
| 321 | 泌阳县鼎鑫有限公司建材加工项目 | 2022.3-2022.11 | 53000 | 53000 | 泌阳县 |
| 322 | 泌阳县永宜矿产品加工有限公司新型建材加工项目 | 2022.1-2022.12 | 55000 | 55000 | 泌阳县 |
| 323 | 泌阳县斯玛特新能源有限公司锂电池生产加工项目 | 2022.02-2023.08 | 88000 | 48000 | 泌阳县 |
| 324 | 河南星光照电子有限公司年产40亿只固定电阻器生产项目 | 2022.01-2023.6 | 86000 | 56000 | 泌阳县 |
| 325 | 科一诺电子有限公司高频变压器生产项目 | 2022.5-2023.3 | 61000 | 41000 | 泌阳县 |
| 326 | 河南塑达尔机械设备有限公司年产15000台除湿干燥机、模温机项目 | 2022.01-2022.12 | 58000 | 58000 | 泌阳县 |
| 327 | 河南熙泰科技有限公司年产36万立方米超强刨花板项目 | 2022.09-2024.12 | 100000 | 35000 | 新蔡县 |
| 328 | 新蔡县产业园区标准化厂房建设项目 | 2022.4-2023.12 | 50000 | 30000 | 新蔡县 |
| 329 | 新蔡花花牛乳业有限公司新增年产20万吨乳制品加工项目 | 2022.10-2024.12 | 135000 | 30000 | 新蔡县 |
| 330 | 河南奥田电器有限公司有限公司二期家具生产线建设目 | 2022.01-2024.12 | 60000 | 20000 | 新蔡县 |
| 331 | 新蔡县休闲食品产业园建设项目 | 2022.01-2024.12 | 100000 | 40000 | 新蔡县 |
| 332 | 新蔡巨丰新型材料有限公司巨丰新型材料项目 | 2022.3-2024.12 | 50000 | 30000 | 新蔡县 |
| 333 | 台州市嵩德工贸有限公司户外休闲家具用品生产项目 | 2022.01-2023.12 | 55000 | 20000 | 新蔡县 |
| 334 | 新蔡县贝蒂针织有限公司二期项目 | 2022.01-2023.12 | 20000 | 10000 | 新蔡县 |
| 335 | 河南腻卡萨服饰有限公司年加工500万条领带及80万米面料建设项目 | 2022.01-2023.12 | 50000 | 20000 | 新蔡县 |
| 336 | 新蔡县天城五金制品有限责任公司年产200万件新型户外家具建设项目 | 2022.01-2023.12 | 40000 | 20000 | 新蔡县 |
| 337 | 新蔡爱康金属科技有限公司年产高档铝板200万平方米项目 | 2022.01-2023.12 | 20000 | 10000 | 新蔡县 |
| 338 | 新蔡县城投惠泽环保科技有限责任公司年产15万套农村旱厕改造及污水治理配套产品项目 | 2022.01-2023.12 | 10000 | 8000 | 新蔡县 |
| 339 | 新蔡县南翔家具有限公司扩建生产车间技术改造项目 | 2022.01-2023.12 | 10000 | 8000 | 新蔡县 |
| 340 | 河南君盟医疗设备有限公司年产500万盒灸疗装置、60吨艾草粉项目 | 2022.01-2024.12 | 52000 | 30000 | 新蔡县 |
| 341 | 河南凯依迪服装有限公司 年产羽绒服60万件、游戏装80万件及服装辅料70吨建设项目 | 2022.01-2024.12 | 20000 | 10000 | 新蔡县 |
| （二） | 现代服务业项目（148个） |  | 19909307 | 6593289 |  |
|  | 竣工项目（29个） |  |  |  |  |
| 1 | 建业尊府商业综合体 | 2019.12-2022.08 | 65000 | 30000 | 经济开发区 |
| 2 | 国贸商业综合体 | 2020.10-2022.03 | 55000 | 18000 | 经济开发区 |
| 3 | 建业精品商业街项目 | 2021.02-2022.06 | 60000 | 20000 | 经济开发区 |
| 4 | 丰树驻马店现代综合物流园项目 | 2019.11-2022.03 | 35000 | 5000 | 经济开发区 |
| 5 | 驻马店保税物流中心（B）型项目 | 2020.1-2022.10 | 40000 | 15000 | 市高新区 |
| 6 | 驻马店市建业总部港项目 | 2018.03-2022.12 | 500000 | 20000 | 示范区 |
| 7 | 驻马店市中多·中环国际项目 | 2019.06-2022.12 | 80000 | 10000 | 示范区 |
| 8 | 中华嫘祖城文旅休闲生态园区项目 | 2019.1-2022.12 | 280000 | 80000 | 西平县 |
| 9 | 西平服装城升级改造项目 | 2020.1-2022.12 | 200000 | 80000 | 西平县 |
| 10 | 西平县公园大地商贸物流项目 | 2020.6-2022.12 | 150000 | 50000 | 西平县 |
| 11 | 西平县欧文开发有限公司东苑文旅休闲服务建设项目 | 2020.11-2022.12 | 90000 | 40000 | 西平县 |
| 12 | 西平县出山镇花溪沟景区建设项目 | 2020.1-2022.10 | 12000 | 6000 | 西平县 |
| 13 | 西平县嫘祖镇董桥遗址保护开发建设项目 | 2021.9-2022.12 | 13000 | 10000 | 西平县 |
| 14 | 上蔡县坊城商业街建设项目 | 2021.1-2022.12 | 150000 | 70000 | 上蔡县 |
| 15 | 上蔡县公共配送中心项目 | 2021.5-2022.12 | 150000 | 70000 | 上蔡县 |
| 16 | 上蔡县杜诗公园旅游景区基础设施建设项目 | 2021.1-2022.12 | 15000 | 7000 | 上蔡县 |
| 17 | 上蔡县蔡明园公园旅游景区基础设施建设工程 | 2021.1-2022.12 | 29300 | 9300 | 上蔡县 |
| 18 | 汝南县中驰城市广场项目 | 2021.6-2022.12 | 25000 | 20000 | 汝南县 |
| 19 | 正阳县天龙酒店综合体建设项目 | 2021.2-2022.12 | 30000 | 18000 | 正阳县 |
| 20 | 正阳县建业大酒店建设项目 | 2021.2-2022.10 | 35000 | 20000 | 正阳县 |
| 21 | 驻马店·正阳花生之都国际酒店 | 2021.4-2022.12 | 20000 | 12000 | 正阳县 |
| 22 | 河南省金义杰实业有限公司新建粮油购销仓储中心建设项目 | 2021.09-2022.12 | 12000 | 9000 | 正阳县 |
| 23 | 正阳陶瓷装饰城二期 | 2021.2-2022.10 | 100000 | 60000 | 正阳县 |
| 24 | 福州天福集团美好生活家园城市综合体 | 2020.6-2022.12 | 700000 | 200000 | 正阳县 |
| 25 | 中原城商业综合体项目 | 2020.6-2022.12 | 300000 | 60000 | 正阳县 |
| 26 | 确山县上河城商业综合体项目 | 2021.1-2022.12 | 178113 | 100000 | 确山县 |
| 27 | 确山县天目山乡村旅游项目 | 2021.3-2022.12 | 10000 | 5000 | 确山县 |
| 28 | 新蔡县新申通跨境电商产业园 | 2020.12-2022.12 | 150000 | 40000 | 新蔡县 |
| 29 | 新蔡县杂技文化产业园建设项目 | 2020.12-2022.12 | 40000 | 20000 | 新蔡县 |
|  | 续建项目（37个） |  |  |  |  |
| 1 | 红星国际广场项目 | 2019.06-2023.12 | 1200000 | 250000 | 驿城区 |
| 2 | 驿城区蚁蜂镇“橡林院子”乡村旅游扶贫项目 | 2021.3-2023.12 | 32000 | 20900 | 驿城区 |
| 3 | 温德姆五星级酒店建设项目 | 2021.4-2023.6 | 50000 | 20000 | 驿城区 |
| 4 | 驻马店高新区物流产业园 | 2021.3-2024.12 | 146000 | 30000 | 市高新区 |
| 5 | 银座广场 | 2014.12-2023.12 | 100000 | 5000 | 示范区 |
| 6 | 驻马店市红星晶海商业广场 | 2018.12-2025.12 | 300000 | 20000 | 示范区 |
| 7 | 蓝天世贸中心 | 2014.12-2023.12 | 400000 | 14957 | 示范区 |
| 8 | 驻马店绿地高铁城际空间站 | 2020.01-2024.12 | 400000 | 24935 | 示范区 |
| 9 | 驻马店天元国际交易总部港 | 2021.03-2023.12 | 100000 | 15000 | 示范区 |
| 10 | 驻马店市天中环球港项目 | 2019.01-2026.12 | 350000 | 14957 | 示范区 |
| 11 | 遂平县嵖岈山景区创意文化及休闲旅游基础设施提升工程项目 | 2021.08-2023.10 | 300000 | 150000 | 遂平县 |
| 12 | 蓝城·西平嫘祖颐养文旅项目 | 2020.08-2024.08 | 800000 | 200000 | 西平县 |
| 13 | 西平CBD金融商务大厦中心项目 | 2020.4-2023.12 | 80000 | 30000 | 西平县 |
| 14 | 西平县嫘祖文化创意产业园 | 2021.03-2025.12 | 300000 | 60000 | 西平县 |
| 15 | 西平县西汉文化旅游景区项目 | 2021.5-2023.12 | 15000 | 5000 | 西平县 |
| 16 | 京宝宝商业综合体项目 | 2021.5-2023.12 | 90000 | 40000 | 西平县 |
| 17 | 西平县易联大型物流园区项目 | 2021.05-2023.11 | 142000 | 60000 | 西平县 |
| 18 | 嫘祖海棠园林业生态旅游文化项目 | 2020.01-2023.12 | 140000 | 80000 | 西平县 |
| 19 | 汝南县国际商贸城项目 | 2020.1-2024.12 | 300000 | 110000 | 汝南县 |
| 20 | 汝南县农商智慧产业园项目 | 2020.6-2024.12 | 300000 | 80000 | 汝南县 |
| 21 | “春天的故事”文化艺术博物馆和特色民宿集群综合体项目 | 2021.1-2025.12 | 300000 | 100000 | 汝南县 |
| 22 | 豪德农机花木市场项目 | 2020.04-2024.12 | 152000 | 45000 | 汝南县 |
| 23 | 宿鸭湖坝上坝下文化生态廊道项目 | 2021.01-2024.12 | 160000 | 40000 | 汝南县 |
| 24 | 平舆县上河城二期扩建项目 | 2021.4-2023.12 | 150000 | 58000 | 平舆县 |
| 25 | 平舆县汇鑫冷链物流有限公司冷链物流储运中心改造项目 | 2021.9-2023.9 | 35000 | 20000 | 平舆县 |
| 26 | 正阳县欧蓓莎现代商贸商业综合城 | 2021.01-2023.12 | 350000 | 100000 | 正阳县 |
| 27 | 确山县乐中民宿建设项目 | 2021.1-2025.12 | 20000 | 10000 | 确山县 |
| 28 | 确山县双河电子商务物流园区建设项目 | 2021.10-2025.12 | 30000 | 10000 | 确山县 |
| 29 | 泌阳县和园休闲文旅项目 | 2021.2-2023.10 | 120000 | 81000 | 泌阳县 |
| 30 | 泌阳县汇融物流企业孵化园项目 | 2022.05-2023.12 | 113000 | 40000 | 泌阳县 |
| 31 | 泌阳县洲业汽车城项目 | 2021.06-2023.11 | 150000 | 90000 | 泌阳县 |
| 32 | 新蔡县宝利商业文化广场建设项目 | 2020.6-2023.12 | 100000 | 30000 | 新蔡县 |
| 33 | 爱琴海购物商场建设项目 | 2020.6-2023.12 | 50000 | 30000 | 新蔡县 |
| 34 | 河南京润农产品批发市场 | 2020.7-2023.12 | 200000 | 50000 | 新蔡县 |
| 35 | 新蔡太平洋百货 | 2020.8-2023.12 | 300000 | 60000 | 新蔡县 |
| 36 | 新蔡县蔡洪坊酒文化产业园项目 | 2020.6-2023.12 | 200000 | 50000 | 新蔡县 |
| 37 | 新蔡古街修复及全域旅游项目 | 2021.6-2023.12 | 150000 | 30000 | 新蔡县 |
|  | 计划新开工项目（82个） |  |  |  |  |
| 1 | 沙河店马家湾民宿文化园建设项目 | 2022.6-2023.12 | 33100 | 23100 | 驿城区 |
| 2 | 沙河店向日葵生态旅游项目 | 2022.6-2023.12 | 21000 | 11000 | 驿城区 |
| 3 | 老河乡老关庄村文化旅游项目 | 2022.6-2023.12 | 10000 | 6000 | 驿城区 |
| 4 | 驿城区蚁蜂镇中原生态书画创客基地项目 | 2022.3-2023.12 | 30000 | 20000 | 驿城区 |
| 5 | 盛景玫瑰科研中心及融合产业园 | 2022.3-2023.12 | 100000 | 60000 | 驿城区 |
| 6 | 朱古洞乡乐山小镇项目 | 2022.4-2028.12 | 233000 | 70000 | 驿城区 |
| 7 | 隆太新天地城市综合体建设 | 2022.4-2023.6 | 300000 | 200000 | 驿城区 |
| 8 | 金顶山国家森林公园旅游建设项目 | 2022.5-2024.11 | 35000 | 10000 | 驿城区 |
| 9 | 金顶山风景区重大旅游基础设施建设项目 | 2022.4-2023.12 | 17000 | 8500 | 驿城区 |
| 10 | 驿城区粮食仓储物流建设项目 | 2022.5-2023.12 | 12174 | 6000 | 驿城区 |
| 11 | 铂尔曼五星级酒店项目 | 2022.9-2024.12 | 80000 | 40000 | 驿城区 |
| 12 | 河南万里新能源汽车零部件工业物流港项目 | 2022.4-2023.12 | 30000 | 20000 | 驿城区 |
| 13 | 驻马店自在天中乡村振兴示范区项目 | 2022.03-2024.12 | 500000 | 100000 | 驿城区 |
| 14 | 驻马店市华强方特项目 | 2022.03-2024.12 | 200000 | 80000 | 驿城区 |
| 15 | 置地集团城市之光商业综合体项目 | 2022.04-2024.12 | 300000 | 100000 | 经济开发区 |
| 16 | 河南华盛源集团有限公司华源名酒历史文化街区项目 | 2022.02-2024.12 | 200000 | 50000 | 经济开发区 |
| 17 | 河南百氏达职业有限公司团甲壳虫商业街区项目 | 2022.01-2023.12 | 60000 | 30000 | 经济开发区 |
| 18 | 重庆医药集团现代化医药仓储基地项目 | 2022.01-2022.12 | 30000 | 30000 | 经济开发区 |
| 19 | 聚力康医疗消毒供应中心项目 | 2022.01-2023.6 | 35000 | 30000 | 经济开发区 |
| 20 | 深圳市大中原国际投资有限公司华隆国际商业综合体项目 | 2022.03-2023.12 | 50000 | 30000 | 经济开发区 |
| 21 | 豫鑫种业现代化仓储物流园项目 | 2022.08-2024.08 | 30000 | 15000 | 经济开发区 |
| 22 | 江苏奕启创科技有限公司奕启创大数据服务中心项目 | 2022.04-2023.10 | 30000 | 25000 | 经济开发区 |
| 23 | 河南鲜也乐商贸有限公司驻马店百盛园生活广场项目 | 2022.07-2023.12 | 35000 | 25000 | 经济开发区 |
| 24 | 驻马店市豫资投资发展有限公司居民一卡通项目 | 2022.01-2025.12 | 50000 | 5000 | 示范区 |
| 25 | 遂平县金博大商业广场龙湖里城市商业综合体建设项目 | 2022.3-2024.10 | 115000 | 67000 | 遂平县 |
| 26 | 遂平县河南吴房投资发展有限公司汽车服务创业园项目 | 2022.10-2024.10 | 65000 | 30000 | 遂平县 |
| 27 | 遂平县西部山区影视城建设项目 | 2022.1-2023.10 | 100000 | 54000 | 遂平县 |
| 28 | 遂平县嵖岈山文旅小镇建设项目 | 2022.1-2023.3 | 60000 | 46000 | 遂平县 |
| 29 | 河南聚龙居置业有限公司聚龙湾商业街建设项目 | 2022.10-2024.12 | 100000 | 36000 | 遂平县 |
| 30 | 中国国际农产品加工产业园北区工业旅游建设项目 | 2022.5-2022.12 | 26500 | 26500 | 遂平县 |
| 31 | 遂平县5A级嵖岈山景区红石崖民宿群落建设项目 | 2022.3-2022.12 | 30000 | 30000 | 遂平县 |
| 32 | 遂平县老城区老旧市场升级改项目 | 2022.1-2022.12 | 360000 | 36000 | 遂平县 |
| 33 | 遂平县产业集聚区金茂生活广场商业街项目 | 2022.1-2022.12 | 15000 | 15000 | 遂平县 |
| 34 | 遂平县嵖岈山置业有限公司大别山革命老区暨嵖岈山景区旅游资源整合工程建设项目 | 2022.03-2023.10 | 250000 | 86000 | 遂平县 |
| 35 | 遂平县全域旅游示范区创建工程项目 | 2022.03-2023.10 | 50000 | 20000 | 遂平县 |
| 36 | 遂平县嵖岈山生态旅游度假区建设项目 | 2022.1-2022.12 | 32000 | 32000 | 遂平县 |
| 37 | 上海柏润网格科技有限公司“县优优”智慧平台建设项目 | 2022.3-2023.12 | 50000 | 30000 | 西平县 |
| 38 | 驻马店市金恒置业有限公司蓝天嘉苑商贸中心项目 | 2022.5-2024.8 | 25000 | 20000 | 西平县 |
| 39 | 西平县星河府绿化景观文旅休闲项目 | 2022.2-2023.2 | 30000 | 20000 | 西平县 |
| 40 | 朱里镇优质粮食物流园建设项目 | 2022.03-2023.12 | 15500 | 6640 | 上蔡县 |
| 41 | 万宝达购物广场 | 2022.4-2024.4 | 200000 | 80000 | 上蔡县 |
| 42 | 上蔡县产业集聚区冷链物流园建设项目 | 2022.3-2024.3 | 50000 | 30000 | 上蔡县 |
| 43 | 上蔡县22个乡镇冷链物流建设项目 | 2022.3-2023.12 | 46000 | 25000 | 上蔡县 |
| 44 | 上蔡县智慧产业园建设项目 | 2022.3-2025.3 | 120000 | 42000 | 上蔡县 |
| 45 | 河南海麟置业有限公司建材批发市场项目 | 2022.03-2024.12 | 350000 | 122500 | 上蔡县 |
| 46 | 河南省上蔡县状元红酒业有限公司农产品物流配送中心项目 | 2022.03-2023.12 | 100000 | 50000 | 上蔡县 |
| 47 | 上蔡县智慧物流产业园项目 | 2022.03-2023.12 | 120000 | 60000 | 上蔡县 |
| 48 | 汝南1513河南省粮食储备库迁建及物流园区项目 | 2022.1-2023.12 | 30000 | 16000 | 汝南县 |
| 49 | 汝南县渔家傲5G智慧社区项目 | 2022.5-2024.12 | 170000 | 60000 | 汝南县 |
| 50 | 汝南县遇贤厅项目 | 2022.1-2023.12 | 38000 | 20000 | 汝南县 |
| 51 | 汝南县大宗水产品交易中心项目 | 2022.10-2024.12 | 24000 | 10000 | 汝南县 |
| 52 | 汝南县西亚美乐城项目 | 2022.1-2024.12 | 200000 | 110000 | 汝南县 |
| 53 | 汝南县故城文化旅游区建设项目 | 2022.1-2024.12 | 300000 | 100000 | 汝南县 |
| 54 | 汝南县新鑫冷库经营部保鲜及仓储项目 | 2022.1-2022.12 | 10000 | 10000 | 汝南县 |
| 55 | 河南恒基冷链有限公司冷链物流建设项目 | 2022.3-2023.12 | 46000 | 26000 | 汝南县 |
| 56 | 汝南县湖滨时代广场项目 | 2022.1-2022.12 | 30000 | 30000 | 汝南县 |
| 57 | 平舆县龙祥置业有限公司汽车贸易产业园 | 2022.5-2024.12 | 150000 | 56000 | 平舆县 |
| 58 | 平舆县中原农博汇物流园项目 | 2022.3-2024.12 | 300000 | 120000 | 平舆县 |
| 59 | 平舆县舆北综合市场项目 | 2022.4-2024.12 | 70000 | 30000 | 平舆县 |
| 60 | 河南正田药业有限公司医药仓储项目 | 2022.3-2022.12 | 28000 | 28000 | 正阳县 |
| 61 | 中国邮政集团有限公司正阳县分公司邮件处理中心建设项目 | 2022.3-2023.12 | 12000 | 8000 | 正阳县 |
| 62 | 水韵古街商业综合体项目 | 2022.3-2024.12 | 300000 | 100000 | 正阳县 |
| 63 | 深圳市全域文旅投资有限公司正阳县保和古寨项目 | 2022.1-2023.12 | 150000 | 80000 | 正阳县 |
| 64 | 确山县刘店建筑产业链条提升工程 | 2022.4-2024.4 | 60000 | 42000 | 确山县 |
| 65 | 确山县邮件处理及物流仓储配送中心建设项目 | 2022.1-2023.12 | 30000 | 15000 | 确山县 |
| 66 | 确山县综合农贸市场建设项目 | 2022.4-2024.12 | 220140 | 60000 | 确山县 |
| 67 | 确山县冷链物流园区建设项目 | 2022.1-2023.12 | 32980 | 20000 | 确山县 |
| 68 | 确山县康济医药项目工程 | 2022.1-2023.12 | 24000 | 12000 | 确山县 |
| 69 | 确山县天弘绿源药业种植基地仓储项目 | 2022.1-2023.12 | 13500 | 10000 | 确山县 |
| 70 | 北京首旅集团金地建国饭店建设项目 | 2022.1-2024.12 | 53000 | 20000 | 确山县 |
| 71 | 天瑞休闲购物广场项目 | 2022.1-2024.12 | 35000 | 12000 | 确山县 |
| 72 | 河南省豫南水泥有限公司豫南铁路物流园建设项目 | 2022.2-2024.12 | 100000 | 40000 | 确山县 |
| 73 | 确山县粮食物流园区项目 | 2022.1-2023.12 | 50000 | 30000 | 确山县 |
| 74 | 泌阳县居然之家商贸城项目 | 2022.1-2022.12 | 87000 | 87000 | 泌阳县 |
| 75 | 中国泌阳新合作中原食用菌交易中心 | 2022.01-2023.03 | 100000 | 70000 | 泌阳县 |
| 76 | 泌阳县森林公园旅游景区基础设施建设项目 | 2022.1-2022.11 | 48000 | 48000 | 泌阳县 |
| 77 | 新蔡县生猪屠宰和冷链物流配送中心项目 | 2022.01-2024.12 | 100000 | 40000 | 新蔡县 |
| 78 | 新蔡县吉利国际汽车城项目 | 2022.1-2023.12 | 200000 | 50000 | 新蔡县 |
| 79 | 豫东南物流分拨中心及配套工程 | 2022.07-2024.12 | 135000 | 35000 | 新蔡县 |
| 80 | 新蔡县水韵天街旅游景区建设项目） | 2022.04-2024.12 | 300000 | 30000 | 新蔡县 |
| 81 | 河南新蔡国家粮食储备库分库建设项目 | 2022.04-2023.12 | 40000 | 10000 | 新蔡县 |
| 82 | 新蔡县世贸商城二期建设项目 | 2022.1-2023.12 | 42000 | 20000 | 新蔡县 |
| (三) | 现代农业项目（69个） |  | 5360900 | 2475850 |  |
|  | 竣工项目（15个） |  |  |  |  |
| 1 | 河南丰源和普农牧有限公司年出栏50万头生猪养殖项目 | 2021.01-2022.12 | 100000 | 60000 | 西平县 |
| 2 | 驻马店市丰禾苑养殖有限公司年出栏十万头肉牛养殖基地及深加工扩建项目 | 2021.1-2022.12 | 100800 | 50800 | 上蔡县 |
| 3 | 上蔡牧原农牧有限公司十五场生猪养殖项目 | 2021.1-2022.12 | 45000 | 20000 | 上蔡县 |
| 4 | 上蔡新六农牧科技有限公司年出栏30万头仔猪、15万头育肥猪养殖项目 | 2021.1-2022.06 | 37000 | 17000 | 上蔡县 |
| 5 | 驻马店惠丰农业发展有限公司优质番茄产业园项目 | 2020.1-2022.12 | 110000 | 50000 | 汝南县 |
| 6 | 平舆县鑫芳生态农业年产蔬菜500万公斤项目 | 2021.3-2022.12 | 50000 | 30000 | 平舆县 |
| 7 | 平舆县李芳庄农业项目 | 2021.4-2022.12 | 52600 | 30000 | 平舆县 |
| 8 | 平舆瑞亚牧业项目 | 2021.3-2022.12 | 50000 | 30000 | 平舆县 |
| 9 | 正阳县国家农业科技产业园 | 2020.9-2022.12 | 680000 | 230000 | 正阳县 |
| 10 | 新美润香菇种植基地二期建设项目 | 2021.1-2022.12 | 10500 | 6500 | 确山县 |
| 11 | 确山县皂角树种植基地建设项目 | 2021.1-2022.10 | 15000 | 10000 | 确山县 |
| 12 | 确山县兴姚生态农业基地建设 | 2021.1-2022.8 | 24000 | 14000 | 确山县 |
| 13 | 确山县精品草莓种植采摘加工基地 | 2021.1-2022.12 | 39000 | 29000 | 确山县 |
| 14 | 确山县金银花种植加工基地 | 2021.1-2022.12 | 32000 | 16000 | 确山县 |
| 15 | 确山县鸿鹄鸽业养殖及深加工项目 | 2021.1-2022.12 | 45000 | 25000 | 确山县 |
|  | 续建项目（21个） |  |  |  |  |
| 1 | 老河香菇产业园项目 | 2021.5-2023.6 | 20000 | 10000 | 驿城区 |
| 2 | 河南鑫芳生态农业发展有限公司番顺番茄产业园项目 | 2021.01-2023.06 | 100000 | 50000 | 驿城区 |
| 3 | 驿城区蚁蜂镇鲁湾菊花小镇田园综合体项目 | 2020.12-2023.12 | 32000 | 15000 | 驿城区 |
| 4 | 西平县焦庄红薯文化小镇项目 | 2021.5-2023.12 | 21200 | 12000 | 西平县 |
| 5 | 西平县人和乡农业产业融合示范园 | 2021.5-2023.12 | 82000 | 50000 | 西平县 |
| 6 | 西平县优质高油酸花生绿色高质高效创建示范基地 | 2021.5-2023.1 | 24000 | 20000 | 西平县 |
| 7 | 上蔡县花彩水乡田园综合体项目 | 2021.1-2023.12 | 100000 | 50000 | 上蔡县 |
| 8 | 汝南县优质小麦良种繁育基地建设项目 | 2021.9-2023.6 | 32300 | 22300 | 汝南县 |
| 9 | 汝南县德聚鑫现代化养殖产业园项目 | 2021.1-2023.6 | 100000 | 50000 | 汝南县 |
| 10 | 汝南县优质番茄现代农业产业园项目 | 2021.04—2024.12 | 200000 | 60000 | 汝南县 |
| 11 | 驻马店市富池堡水产养殖有限公司10万吨虾场项目 | 2021.06—2024.12 | 100000 | 30000 | 汝南县 |
| 12 | 平舆县金沙湾农业综合发展有限公司金沙湾田园综合体建设项目 | 2021.3-2023.12 | 120000 | 45000 | 平舆县 |
| 13 | 平舆微谷农业科技有限公司微谷农业项目 | 2021.3-2024.12 | 30000 | 12000 | 平舆县 |
| 14 | 河南省百花谷生态农业科技项目 | 2021.3-2024.12 | 50000 | 20000 | 平舆县 |
| 15 | 平舆县蓝天农业开发有限公司现代农业项目 | 2021.5-2024.12 | 154000 | 65000 | 平舆县 |
| 16 | 平舆牧原农牧有限公司农牧养殖建设项目 | 2021.10-2023.12 | 100000 | 45000 | 平舆县 |
| 17 | 正阳县国家现代农业产业园续建项目 | 2021.1-2023.12 | 500000 | 200000 | 正阳县 |
| 18 | 确山县蔬菜种植基地建设项目 | 2021.1-2025.12 | 10000 | 2000 | 确山县 |
| 19 | 新蔡县肉牛标准化养殖及屠宰加工项目 | 2021.06-2024.12 | 50000 | 20000 | 新蔡县 |
| 20 | 新蔡县10万亩水稻种植及深加工基地项目 | 2021.06-2024.12 | 20000 | 10000 | 新蔡县 |
| 21 | 新蔡县60万亩高标准农田建设提升项目 | 2021.06-2023.12 | 90000 | 30000 | 新蔡县 |
|  | 计划新开工项目（33个） |  |  |  |  |
| 1 | 建业田园综合体项目 | 2022.4-2024.12 | 150000 | 100000 | 驿城区 |
| 2 | 蚁蜂镇综合性文旅樱花小镇项目 | 2022.5-2025.12 | 120000 | 68000 | 驿城区 |
| 3 | 优露牧业生态观光奶牛场建设项目 | 2022.3-2023.3 | 50000 | 40000 | 遂平县 |
| 4 | 遂平县省级优质小麦现代农业产业园项目 | 2022.4-2023.10 | 160000 | 60000 | 遂平县 |
| 5 | 西平县10万亩智慧农业项目 | 2022.02-2023.12 | 80000 | 35000 | 西平县 |
| 6 | 上蔡县五万亩农业综合经营项目 | 2022.03-2023.12 | 15000 | 6450 | 上蔡县 |
| 7 | 国家一二三产业融合发展基础设施建设项目 | 2022.03-2023.12 | 24500 | 11000 | 上蔡县 |
| 8 | 汝南县花生良种繁育基地建设项目 | 2022.1-2022.12 | 33000 | 32000 | 汝南县 |
| 9 | 汝南县景福种业有限公司优质小麦繁种能力提升项目 | 2022.5-2023.12 | 20000 | 12000 | 汝南县 |
| 10 | 河南中雷农业科技有限公司年产50万头雷草香猪项目 | 2022.1-2024.12 | 150000 | 60000 | 汝南县 |
| 11 | 平舆县优质林果苗木基地建设项目 | 2022.4-2023.12 | 86000 | 46000 | 平舆县 |
| 12 | 平舆县国家储备林建设项目 | 2022.4-2024.12 | 240000 | 70000 | 平舆县 |
| 13 | 平舆县惠万家实业有限公司活禽屠宰项目 | 2022.4-2023.4 | 12000 | 7000 | 平舆县 |
| 14 | 平舆县农村产业融合示范园建设项目 | 2022.4-2024.12 | 103000 | 45000 | 平舆县 |
| 15 | 平舆县河南水谷农业发展限公司关于实施土壤改良项目 | 2022.3-2022.12 | 20000 | 20000 | 平舆县 |
| 16 | 正阳县统筹整合财政涉农资金项目 | 2022.2-2022.12 | 60000 | 60000 | 正阳县 |
| 17 | 正阳牧原农牧有限公司正阳八场生猪养殖项目 | 2022.2-2022.12 | 16000 | 16000 | 正阳县 |
| 18 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司年出栏20万头智慧牧场建设项目 | 2022.3-2023.12 | 65000 | 35000 | 正阳县 |
| 19 | 确山县中药材现代农业产业园建设项目 | 2022.02-2024.12 | 100000 | 35100 | 确山县 |
| 20 | 确山县留庄稻米产业田园综合体项目 | 2022.1-2025.1 | 50000 | 20000 | 确山县 |
| 21 | 确山县竹沟羊产业园项目 | 2022.1-2023.12 | 20000 | 9700 | 确山县 |
| 22 | 确山县彩云谷景区农业综合体项目 | 2022.1-2024.12 | 50000 | 20000 | 确山县 |
| 23 | 确山县竹沟中药材观光农业项目 | 2022.1-2023.12 | 30000 | 20000 | 确山县 |
| 24 | 确山县普会寺平菇种植基地项目 | 2022.1-2023.12 | 26000 | 16000 | 确山县 |
| 25 | 确山县普会寺爱民生态园项目 | 2022.1-2023.12 | 30000 | 20000 | 确山县 |
| 26 | 确山县石滚河食用菌全产业链建设项目 | 2022.1-2023.12 | 30000 | 20000 | 确山县 |
| 27 | 确山县刘店特色种植项目 | 2022.3-2023.12 | 12000 | 8000 | 确山县 |
| 28 | 任店镇现代农业综合体 | 2022.1-2023.12 | 30000 | 18000 | 确山县 |
| 29 | 河南科恩博农业科技有限公司 | 2022.1-2023.12 | 10000 | 7000 | 确山县 |
| 30 | 确山县沈佳有机农业智能化现代农业示范园区建设项目 | 2022.1-2024.12 | 100000 | 50000 | 确山县 |
| 31 | 泌阳县圣农中药材种植有限公司中药材种植项目 | 2022.1-2022.10 | 22000 | 22000 | 泌阳县 |
| 32 | 新蔡县康润农业种植有限公司番顺西红柿产业园项目 | 2022.01-2024.12 | 100000 | 40000 | 新蔡县 |
| 33 | 河南众联农业科技发展有限公司年6万吨黑小麦深加工项目 | 2022.01-2024.12 | 20000 | 10000 | 新蔡县 |
| 六 | 生态环保项目（60个） |  | 5406977 | 2222247 |  |
|  | 竣工项目（20个） |  |  |  |  |
| 1 | 驻马店市生活垃圾无害化综合处理再生利用项目 | 2020.12-2022.6 | 116955 | 16000 | 市城管局 |
| 2 | 驻马店市中心城区周边生态环境建设项目 | 2020.11-2022.11 | 120105 | 42105 | 市城投集团 |
| 3 | 驿城区建筑垃圾资源化利用场项目 | 2021.3-2022.11 | 18000 | 17000 | 驿城区 |
| 4 | 驻马店市医疗废物处置及综合利用项目 | 2021.3-2022.12 | 15000 | 8000 | 市高新区 |
| 5 | 练江河生态提升及综合整治项目 | 2017.5-2022.7 | 84000 | 10000 | 市高新区 |
| 6 | 示范区游园及高铁防护林项目 | 2020.1-2022.12 | 10240 | 1536 | 示范区 |
| 7 | 示范区外联道路绿化 | 2020.1-2022.12 | 52000 | 5200 | 示范区 |
| 8 | 遂平县奎旺河中水回用及生态湿地建设工程项目 | 2021.09-2022.09 | 65000 | 40000 | 遂平县 |
| 9 | 河南中禾热电有限公司500千伏等级热电联产建设项目 | 2021.10-2022.12 | 125000 | 105000 | 遂平县 |
| 10 | 西平嫘祖湿地公园建设项目 | 2019.01-2022.12 | 240000 | 100000 | 西平县 |
| 11 | 西平县景虹再生资源有限公司年处理10万吨废轮胎低温裂解无害化资源化环保处理及循环再利用建设项目 | 2021.5-2022.12 | 22000 | 15000 | 西平县 |
| 12 | 西平县矿山生态修复治理工程 | 2021.5-2022.12 | 29000 | 16000 | 西平县 |
| 13 | 驻马店迪诺环保科技有限公司污泥及建筑垃圾综合处理项目 | 2021.10-2022.12 | 40000 | 30000 | 平舆县 |
| 14 | 平舆县建筑垃圾回收再利用项目 | 2021.9-2022.12 | 50000 | 30000 | 平舆县 |
| 15 | 河南洁康环保有限公司正阳县医疗废物集中处置站 | 2021.4-2022.12 | 13000 | 10000 | 正阳县 |
| 16 | 确山县竹沟河流域生态综合治理项目 | 2021.1-2022.08 | 29500 | 19000 | 确山县 |
| 17 | 河南省豫南水泥有限公司绿色矿山建设暨生态修复二期项目 | 2021.1-2022.12 | 120000 | 20000 | 确山县 |
| 18 | 豫龙同力水泥有限公司绿色矿山建设二期项目 | 2021.1-2022.12 | 150000 | 50000 | 确山县 |
| 19 | 泌阳县泌水河治理项目 | 2021.1-2022.12 | 150000 | 75000 | 泌阳县 |
| 20 | 新蔡县生活垃圾焚烧发电项目 | 2020.1-2022.12 | 45000 | 10000 | 新蔡县 |
|  | 续建项目（11个） |  |  |  |  |
| 1 | 东石河西石河生态综合整治项目 | 2021.4-2023.12 | 35000 | 20000 | 驿城区 |
| 2 | 驻马店高新技术产业开发区静脉产业园建设项目 | 2021.08-2023.12 | 120000 | 30000 | 市高新区 |
| 3 | 驻马店市五里河北支流河道治理项目 | 2021.1-2023.12 | 59467 | 5796 | 示范区 |
| 4 | 遂平城区段汝河、玉带河两河综合治理及生态廊道建设工程项目 | 2021.03-2023.12 | 300000 | 120000 | 遂平县 |
| 5 | 西平县静脉产业园项目 | 2018.06-2023.12 | 140000 | 30000 | 西平县 |
| 6 | 平舆县挚沟和沿溪沟治理工程项目 | 2021.4-2024.10 | 50000 | 30000 | 平舆县 |
| 7 | 河南水投舆源水生态有限公司天水湖及天水湖引水渠治理项目 | 2021.4-2024.12 | 240000 | 80000 | 平舆县 |
| 8 | 确山县秀山地质公园生态修复治理项目 | 2021.1-2025.12 | 500000 | 150000 | 确山县 |
| 9 | 泌阳县石材生产基地绿色矿业发展示范区生态环境治理恢复项目 | 2021.1-2023.3 | 135000 | 65000 | 泌阳县 |
| 10 | 泌阳县葛沟水环境综合治理工程项目 | 2021.6-2023.6 | 40000 | 25000 | 泌阳县 |
| 11 | 新蔡县绿茵环保科技有限公司年处理24万吨垃圾焚烧炉渣综合利用项目 | 2021.1-2023.12 | 50000 | 20000 | 新蔡县 |
|  | 计划新开工项目（29个） |  |  |  |  |
| 1 | 2022年9万户农村户厕改造项目 | 2022.1-2022.12 | 10800 | 10800 | 市农业 农村局 |
| 2 | 驿城区练江河下游旁路湿地水质净化工程项目 | 2022.4-2023.12 | 12000 | 3000 | 驿城区 |
| 3 | 练江河下游郊区段生态修复工程 | 2022.4-2023.12 | 11000 | 4000 | 驿城区 |
| 4 | 朱古洞矿山治理修复项目 | 2022.5-2024.10 | 84000 | 17500 | 驿城区 |
| 5 | 石古庄河道治理项目 | 2022.6-2022.12 | 13000 | 3000 | 驿城区 |
| 6 | 驻马店新嘉富环保科技有限公司循环经济产业园项目 | 2022.06-2024.12 | 50000 | 20000 | 驿城区 |
| 7 | 石武客专沿线矿山地质环境治理恢复工程 | 2022.1-2022.12 | 15700 | 5700 | 驿城区 |
| 8 | “三河五园”生态建设项目 | 2022.04-2023.10 | 170000 | 100000 | 遂平县 |
| 9 | 遂平县嵖岈山景区黑龙潭生态环境保护及旅游开发项目 | 2022.7-2023.12 | 25000 | 15000 | 遂平县 |
| 10 | 河南净源环保科技有限公司生活垃圾炉渣综合再利用项目 | 2022.5-2023.12 | 40000 | 20000 | 西平县 |
| 11 | 西平县仙女河和幸福渠河道综合治理PPP项目 | 2022.01-2024.12 | 127000 | 50000 | 西平县 |
| 12 | 汝南县和茂生物质热电联产项目 | 2022.1-2024.12 | 120000 | 40000 | 汝南县 |
| 13 | 汝南县医疗废物处置中心项目 | 2022.9-2023.12 | 12000 | 6000 | 汝南县 |
| 14 | 汝南县国家储备林建设项目 | 2022.3-2024.12 | 57500 | 20000 | 汝南县 |
| 15 | 汝南县北汝河城关下段治理工程项目 | 2022.1-2023.12 | 20000 | 7000 | 汝南县 |
| 16 | 平舆县生活垃圾飞灰及应急填埋场建设项目 | 2022.3-2024.4 | 11000 | 9000 | 平舆县 |
| 17 | 平舆县人工湿地项目 | 2022.1-2024.12 | 120000 | 50000 | 平舆县 |
| 18 | 河南绿威生物能源有限公司热电联产项目 | 2022.03-2024.12 | 58880 | 25000 | 平舆县 |
| 19 | 正阳县国家储备林基地建设(PPP项目) | 2022.2-2022.12 | 37610 | 37610 | 正阳县 |
| 20 | 国能正阳生物质热电联产工程项目 | 2022.01-2024.06 | 120000 | 50000 | 正阳县 |
| 21 | 确山县页岩矿环境综合治理项目 | 2022.3-2024.12 | 200000 | 80000 | 确山县 |
| 22 | 确山县臻头河石滚河南桥至薄山入库段生态综合治理项目 | 2022.5-2023.12 | 64220 | 40000 | 确山县 |
| 23 | 确山县三里河河道污染治理项目 | 2022.1-2024.12 | 200000 | 80000 | 确山县 |
| 24 | 确山县淮河湿地生态修复建设项目 | 2022.1-2025.12 | 150000 | 50000 | 确山县 |
| 25 | 确山县矿山生态修复治理项目 | 2022.01-2025.12 | 310000 | 100000 | 确山县 |
| 26 | 泌阳县医疗废弃物处置项目 | 2022.1-2022.9 | 27000 | 27000 | 泌阳县 |
| 27 | 泌阳县金泰废弃资源综合利用有限公司建筑垃圾废石综合加工利用项目 | 2022.2-2022.12 | 56000 | 56000 | 泌阳县 |
| 28 | 泌阳县垃圾发电热电联产项目 | 2022.1-2022.12 | 70000 | 70000 | 泌阳县 |
| 29 | 洪汝河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程建设项目 | 2022.08-2024.12 | 50000 | 30000 | 新蔡县 |
| 七 | 民生和社会事业项目（79个） |  | 4166954 | 1804866 |  |
|  | 竣工项目（14个） |  |  |  |  |
| 1 | 市直三所学校项目（实验小学北新校区、十一中、十二中） | 2021.3-2022.8 | 31950 | 16950 | 市城投集团 |
| 2 | 驻马店市驿城区培新教育管理服务有限公司教育培训中心项目 | 2021.1-2022.12 | 21000 | 18500 | 驿城区 |
| 3 | 驻马店市第五人民医院建设项目 | 2018.10-2022.11 | 35000 | 10000 | 经济开发区 |
| 4 | 开发区养老综合服务中心项目 | 2021.03-2022.12 | 13600 | 5000 | 经济开发区 |
| 5 | 遂平县1955工业遗址保护暨文创园区建设项目 | 2021.02-2022.12 | 100000 | 42000 | 遂平县 |
| 6 | 西平县人民医院传染病病区项目 | 2021.5-2022.12 | 13000 | 9000 | 西平县 |
| 7 | 汝南县汝宁学校建设项目 | 2021.1-2022.12 | 45000 | 23000 | 汝南县 |
| 8 | 正阳县众家馨（正阳）医养综合体 | 2021.1-2022.12 | 50000 | 15000 | 正阳县 |
| 9 | 正阳县新世纪国际学校 | 2021.1-2022.06 | 60000 | 35000 | 正阳县 |
| 10 | 正阳县育德实验学校二期建设项目 | 2021.4-2022.12 | 60000 | 35000 | 正阳县 |
| 11 | 泌阳县传染病医院建设项目 | 2020.10-2022.12 | 32000 | 20000 | 泌阳县 |
| 12 | 泌阳县创新成人职业教育学校扩建项目 | 2021.4-2022.8 | 36000 | 26000 | 泌阳县 |
| 13 | 新蔡同安医院 | 2020.1-2022.12 | 54000 | 30000 | 新蔡县 |
| 14 | 新蔡县疾控中心迁建项目 | 2021.3-2022.12 | 10000 | 8000 | 新蔡县 |
|  | 续建项目（12个） |  |  |  |  |
| 1 | 驻马店市第一高中迁建项目 | 2021.12-2023.12 | 113000 | 60000 | 驿城区 |
| 2 | 驻马店铁路医院（东风社区卫生服务中心）医疗综合体建设项目 | 2021.6-2023.5 | 35035 | 10000 | 驿城区 |
| 3 | 经济开发区中小学建设项目 | 2021.01-2025.12 | 200000 | 40000 | 经济开发区 |
| 4 | 驻马店高新区社会养老综合体项目 | 2021.10-2023.12 | 115000 | 10000 | 市高新区 |
| 5 | 遂平县职教中心及技能实训基地建设项目 | 2021.3-2023.12 | 50000 | 33000 | 遂平县 |
| 6 | 西平县医疗服务能力提升项目 | 2021.04-2023.12 | 61400 | 30000 | 西平县 |
| 7 | 西平县人民医院提标扩能建设项目 | 2021.07-2023.12 | 48000 | 30000 | 西平县 |
| 8 | 正阳县基层医疗公共卫生服务能力提升工程 | 2021.1-2023.12 | 100000 | 50000 | 正阳县 |
| 9 | 竹沟红色旅游基础设施项目 | 2021.3-2023.2 | 25500 | 15000 | 确山县 |
| 10 | 新蔡县问津职业教育园区 | 2021.1-2023.12 | 149800 | 40000 | 新蔡县 |
| 11 | 新蔡县妇幼保健院迁建建设项目 | 2020.6-2023.12 | 30000 | 20000 | 新蔡县 |
| 12 | 新蔡县中医院整体迁建建设项目 | 2021.1-2023.12 | 24500 | 10000 | 新蔡县 |
|  | 计划新开工项目（52个） |  |  |  |  |
| 1 | 豫南救灾应急物资储备中心 | 2022.5-2024.12 | 60000 | 20000 | 市粮食和物资储备局 |
| 2 | 市档案馆新馆 | 2022.9-2025.9 | 18000 | 6000 | 市档案局 |
| 3 | 化工火灾训练基地 | 2022.9-2024.12 | 21500 | 7000 | 驻马店市消防救援支队 |
| 4 | 驻马店市驿城区教育综合体建设项目 | 2022.4-2023.7 | 38766 | 27666 | 驿城区 |
| 5 | 第二人民医院扩建项目 | 2022.4-2023.12 | 30000 | 15000 | 驿城区 |
| 6 | 驿城区疾控中心建设项目 | 2022.5-2023.12 | 13437 | 6000 | 驿城区 |
| 7 | 驻马店市第一人民医院病房综合楼、感染科病房楼建设项目 | 2022.5-2023.12 | 25166 | 12000 | 驿城区 |
| 8 | 驿城区乡村振兴示范项目 | 2022.5-2023.12 | 48500 | 15000 | 驿城区 |
| 9 | 青少年研学教育基地项目 | 2022.10-2025.12 | 100000 | 5000 | 驿城区 |
| 10 | 第5高中（艺术学校）建设项目 | 2022.7-2023.12 | 20000 | 10000 | 示范区市城投集团 |
| 11 | 驻马店市第二初级中学建设项目 | 2022.01-2024.12 | 35000 | 10000 | 示范区 |
| 12 | 驻马店市城乡一体化示范区人才公寓项目 | 2022.01-2023.12 | 100000 | 20000 | 示范区 |
| 13 | 遂平县乡村振兴现代农业产业园建设项目 | 2022.07-2023.07 | 105000 | 65000 | 遂平县 |
| 14 | 遂平县新区中医院及疾控中心建设项目 | 2022.6-2023.12 | 63000 | 30000 | 遂平县 |
| 15 | 遂平县智慧健康谷建设项目 | 2022.06-2024.10 | 250000 | 85000 | 遂平县 |
| 16 | 西平县嫘祖职业教育园区项目 | 2022.4-2024.12 | 120000 | 50000 | 西平县 |
| 17 | 上蔡县洙湖镇卫生院、蔡沟乡卫生院、无量寺乡卫生院搬迁改造及能力提升项目 | 2022.10-2024.12 | 36000 | 11000 | 上蔡县 |
| 18 | 上蔡县蔡都、卧龙、重阳、芦岗社区医院建设项目 | 2022.10-2024.12 | 40000 | 12000 | 上蔡县 |
| 19 | 上蔡县职业教育基地建设项目 | 2022.03-2025.06 | 85000 | 45000 | 上蔡县 |
| 20 | 上蔡县李斯文化园建设项目 | 2022.07-2025.12 | 15000 | 5000 | 上蔡县 |
| 21 | 上蔡县蔡氏根亲文化园建设项目 | 2022.03-2025.12 | 150000 | 65000 | 上蔡县 |
| 22 | 上蔡县蔡国故城考古遗址公园 | 2022.07-2025.12 | 60000 | 25000 | 上蔡县 |
| 23 | 上蔡县乡村振兴产业园建设项目 | 2022.3-2024.3 | 26000 | 15000 | 上蔡县 |
| 24 | 上蔡县人才公寓建设项目 | 2022.3-2024.5 | 25000 | 11250 | 上蔡县 |
| 25 | 上蔡仁爱医院新建仁爱医养结合建设项目 | 2022.03-2023.12 | 26000 | 10000 | 上蔡县 |
| 26 | 上蔡县应急物资储备体系建设 | 2022.03-2023.12 | 35000 | 18000 | 上蔡县 |
| 27 | 汝南骨科医院建设项目 | 2022.1-2023.12 | 52000 | 36000 | 汝南县 |
| 28 | 汝南县人民医院儿科综合楼建设项目 | 2022.1-2023.12 | 50000 | 35000 | 汝南县 |
| 29 | 汝南县传染病医院建设项目 | 2022.1-2023.3 | 18000 | 11000 | 汝南县 |
| 30 | 平舆县疾控中心新区项目 | 2022.2-2022.11 | 12500 | 12500 | 平舆县 |
| 31 | 平舆县妇幼保健院新院区建设项目 | 2022.1-2024.12 | 36000 | 10000 | 平舆县 |
| 32 | 平舆县中医院门急诊综合楼项目 | 2022.4-2023.10 | 22000 | 12000 | 平舆县 |
| 33 | 平舆县中医院北区医养分院项目 | 2022.4-2023.10 | 47700 | 20000 | 平舆县 |
| 34 | 正阳县技工学校整体迁建项目 | 2022.3-2022.12 | 28000 | 28000 | 正阳县 |
| 35 | 正阳县疾病预防控制中心（二期）工程建设项目 | 2022.1-2022.12 | 15000 | 15000 | 正阳县 |
| 36 | 北京泛华集团正阳县中远国际（叔度）学校 | 2022.3-2022.12 | 35000 | 35000 | 正阳县 |
| 37 | 正阳县乡村振兴产业园项目 | 2022.5-2023.12 | 100000 | 50000 | 正阳县 |
| 38 | 正阳中西医结合创伤外科医院医养结合项目 | 2022.4-2022.12 | 20000 | 20000 | 正阳县 |
| 39 | 确山县石滚河刘楼红色教育基地、四美乡村建设项目 | 2022.1-2023.12 | 22000 | 12000 | 确山县 |
| 40 | 确山县人民医院传染病区及救治能力提升建设项目 | 2022.1-2023.10 | 12000 | 7000 | 确山县 |
| 41 | 确山县智慧中医院建设工程项目 | 2022.1-2023.10 | 14000 | 8000 | 确山县 |
| 42 | 确山县妇幼健康服务能力提升项目 | 2022.1-2023.10 | 22000 | 12000 | 确山县 |
| 43 | 确山县技能培训实训基地 | 2022.4-2023.12 | 12000 | 6000 | 确山县 |
| 44 | 中共中央中原局旧址传承保护项目 | 2022.6-2024.12 | 50600 | 20000 | 确山县 |
| 45 | 泌阳县特殊教育学校建设项目 | 2022.4-2022.12 | 30000 | 30000 | 泌阳县 |
| 46 | 泌阳思源实验学校建设项目 | 2022.2-2022.12 | 33000 | 33000 | 泌阳县 |
| 47 | 新蔡县公共卫生服务体系建设项目 | 2022.5-2024.12 | 50000 | 20000 | 新蔡县 |
| 48 | 新蔡县人民医院医疗提升项目 | 2022.06-2024.12 | 60000 | 20000 | 新蔡县 |
| 49 | 新蔡县高级技工学校项目及人力资源产业园项目 | 2022.06-2024.12 | 50000 | 10000 | 新蔡县 |
| 50 | 新蔡县职业技术学院 | 2022.7-2024.10 | 150000 | 50000 | 新蔡县 |
| 51 | 新蔡县第二人民医院人才公寓建设项目 | 2022.10-2024.12 | 100000 | 30000 | 新蔡县 |
| 52 | 新蔡县如意湖艺术职业技术学校建设项目 | 2022.5-2024.12 | 50000 | 20000 | 新蔡县 |
|  | 前期项目（1个） |  |  |  |  |
| 1 | 市级新建“三站合一”项目 | 2023.2-2024.12 | 15000 |  | 驻马店市消防救援支队 |